РЕСТАВРАЦИОННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ 
НАУЧНО-ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ НЕДВИЖИМЫХ 
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РНиП 4.05.01-93

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Разработаны и подготовлены к утверждению институтом «Спецпроектреставрация» (В.Ф. Гончар, В.А. Виноградов, В.Г. Бородавко, В.Е. Тимофеев, А.И. Дьячков)

Подготовлены к изданию институтом «Спецпроектреставрация»

Ответственные за выпуск: А.И. Дьячков, В.Г. Бородавко

| Министерство культуры Российской Федерации | Реставрационные нормы и правила | РНиП 4.05.01-93 |
| --- | --- | --- |
|  | Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры | Взамен Методических рекомендаций, утвержденных приказом МК РФ от 28.12.92 № 468 |

- 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящая глава РНиП 4.05.01-93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры»1) применяется для определения базовых цен.

«Рекомендации» предназначены для организаций и частных лиц2), обладающих юридическими правами в области охраны, реставрации и использования недвижимых памятников истории и культуры.

1) Глава РНиП 4.05.01-93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры» в дальнейшем именуется «Рекомендации».

2) «Организации и частные лица» в дальнейшем именуются «Исполнители».

| Внесены институтом «Спецпроектреставрация» | Утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 декабря 1993 г. № 810 | Срок введения в действие с 20 декабря 1993 г. |
| --- | --- | --- |

1.2. Научно-проектные работы выполняются на основании «Задания на разработку научно-проектной документации для реставрации недвижимых памятников истории и культуры»3), выдаваемого «Заказчиком» по согласованию с государственными органами охраны памятников истории и культуры.

3) «Задание на разработку научно-проектной документации для реставрации недвижимых памятников истории и культуры» именуется в дальнейшем «Задание».

При выполнении научно-проектных работ необходимо руководствоваться требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации для реставрации недвижимых памятников истории и культуры» (утв. приказом Министерства культуры РСФСР от 25.03.94 г. № 219), а также других инструктивных документов, используемых для реставрации памятников истории и культуры, и с учетом методических указаний и рекомендаций на отдельные виды научно-проектных работ, в том числе разработанных институтом «Спецпроектреставрация».

1.3. В «Рекомендации» включены следующие разделы:

Раздел 1. Здания и сооружения, в том числе малые архитектурные формы и народное деревянное зодчество.

Раздел 2. Сады, парки, территории, в том числе недвижимых памятников истории и культуры - зданий, сооружений.

Раздел 3. Зоны охраны.

Раздел 4. Археологические исследования.

Раздел 5. Разные работы.

Раздел 6. Фотофиксация.

Раздел 7. Сметные работы.

1.4. «Рекомендациями» не учтены:

оказание технической помощи «Заказчику» в подготовке и сборе исходной и разрешительной документации по памятнику истории и культуры;

паспортизация и составление аннотированных списков памятников историко-архитектурной среды;

экспедиционное обследование памятников;

выполнение работ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах;

выполнение инженерных (гидрогеологических, топогеодезических и т.п.) изысканий территорий;

натурные исследования памятников, находящихся в труднодоступных местах, под водой, в зонах военных и межнациональных конфликтов, в зонах повышенной радиационной опасности и непредсказуемой сейсмической активности, а также при наличии катастрофической экологической обстановки;

выполнение стереофотограмметрических работ;

применение при исследованиях новых оригинальных методик, экспериментальных образцов приборов и оборудования, импортного и компьютерного оборудования;

разработка специальных инженерных и технологических мероприятий (например, по переносу или передвижке памятников, укреплению грунтов основания, водопонижению и т.п.);

разработка экологических мероприятий;

разработка мероприятий гражданской обороны;

проектирование инженерных сооружений, сетей и коммуникаций, транспорта, механического и немеханического нестандартного оборудования;

разработка технологии использования памятников;

подготовительные работы для исследования памятников (например, установка с последующей разборкой лесов, подмостей, стремянок, лестниц; устройство шурфов, зондажей, вскрытие конструкций с последующей заделкой);

выполнение раскрытия и фиксации декоративной живописи;

макетирование;

научно-проектные работы, необходимость которых выявляется только в процессе исследования и реставрации памятника;

внесение изменений в программу научно-проектных работ и в научно-проектную документацию в связи с принципиальными изменениями или дополнениями в «Задание» по требованию государственных органов охраны памятников истории и культуры или по согласованному с ними требованию «Заказчика»;

внесение изменений в связи с изменениями инструктивных документов по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры, а также других инструктивных и нормативных документов, применяемых в этой области;

участие в научно-проектных работах иностранных специалистов и специалистов из стран СНГ;

привлечение, при необходимости, для консультаций специалистов в области науки, техники, искусства и т.п.;

представление научно-проектной документации на согласование и утверждение, включая подготовку для этой цели демонстрационных материалов;

представление научно-проектной документации на государственную экспертизу;

научно-методическое руководство (с выполнением функций авторского надзора) при производстве работ по реставрации памятника;

командировки по вопросам, связанным с реставрацией памятника;

междугородные и международные переговоры и почтово-телеграфные отправления, связанные с выполнением научно-проектных работ;

разработка вариантов научно-проектных решений и технико-экономические расчеты.

1.5. Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами определяется применением коэффициента 1,2 ко всем видам научно-проектных работ.

Основное содержание научно-методического руководства научно-проектными работами дано в приложении 1.

1.6. Проведение полевых работ по натурным исследованиям памятника предусматривается в условиях благоприятного периода года, продолжительность которого указана в приложении 2.

Для неблагоприятных условий - пониженной температуре от 0 до минус 10 °С на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях применять коэффициент 1,15 к объему полевых работ.

Относительный объем полевых работ к общему объему работ конкретного вида устанавливается «Исполнителем», кроме специально оговоренных случаев.

Другие факторы, усложняющие проведение полевых работ, учитываются применением к объему полевых работ коэффициентов, приведенных в приложениях 3 и 4.

1.7. Факторы, характеризующие отдельные особенности и условия выполнения научно-проектных работ, учитываются применением коэффициентов, приведенных в разделах «Рекомендаций».

1.8. Изменение принятого в «Рекомендациях» масштаба при выполнении графических работ учитывается применением коэффициентов, приведенных в приложении 5.

1.9. При применении нескольких коэффициентов последние перемножаются.

1.10. Защита научно-проектной документации при согласовании и утверждении является обязанностью «Исполнителя» и учтена «Рекомендациями».

1.11. Внесение изменений в научно-проектную документацию, связанное с исправлением ошибок и недоработок, допущенных «Исполнителем», производится «Исполнителем» безвозмездно.

1.12. Выполнение всех видов графических работ предусматривается в карандаше на чертежной бумаге (ватмане) с последующей обводкой тушью.

При использовании светопрозрачных материалов (кальки, пленки) применять коэффициент 1,2.

1.13. Готовая научно-проектная документация передается «Заказчику» в сброшюрованном виде в количестве четырех экземпляров, кроме документации по научным исследованиям, которая передается «Заказчику» в трех экземплярах, при этом:

графические материалы представляются в светокопиях;

текстовые материалы - в машинописном виде;

фотофиксационные материалы - в отпечатках, наклеенными на паспарту и снабженными краткими аннотациями.

1.14. Экземпляры научно-проектной документации, передаваемые «Заказчику» по его просьбе сверх установленного количества, подлежат дополнительной оплате по согласованным ценам.

1.15. Подлинники научно-проектной документации и рабочие материалы: расчеты, выписки из архивных и библиографических источников, кроме обмеров, зарисовки, негативы, журналы лабораторных исследований и полевых работ, журнал реставрации, научно-методического и авторского надзора «Заказчику» не передаются и хранятся у «Исполнителя» в соответствии с установленными правилами хранения и поиска научно-проектной документации.

- 2. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Стоимость научно-проектных работ, предусматриваемых «Заданием», определяется как сумма базовых цен на отдельные виды научно-проектных работ с учетом договорных условий.

2.2. Базовые цены на отдельные виды научно-проектных работ определяются по формуле:

Снпр = Счд + Тчд + К,

где:

Снпр - стоимость отдельного вида научно-проектных работ в руб.;

Счд - усредненная стоимость чел. дн., определенная «Исполнителем» на момент заключения договора на выполнение научно-проектных работ, в руб.;

Тчд - трудозатраты на отдельный вид научно-проектных работ в чел. дн.;

К - произведение коэффициентов, приведенных в «Рекомендациях».

2.3. Базовые цены на виды научно-проектных работ, не учтенных «Рекомендациями», допускается определять по аналогии, на основании соответствующих обосновывающих документов или расчетов, а также по фактическим затратам.

2.4. Трудозатраты определяются по таблицам4), приведенным в разделах настоящих «Рекомендаций».

4) Таблицы трудозатрат составлены на базе практического использования Сборников норм времени и расценок на научно-проектные работы, утвержденных бывшим Министерством культуры СССР.

2.5. Трудозатраты определены исходя из измерителей (памятник, в том числе в зависимости от его физического объема или площади территории; форматка; зондаж; шурф; объект исследования; печатный лист; негатив; отпечаток; позиция описи работ или сметного расчета; специально оговоренные измерители, указанные в соответствующих графах таблиц) и показателя категории сложности памятника.

Подсчет физического объема памятников - зданий и сооружений производится согласно приложению 6.

Характеристики категории сложности памятников истории и культуры при выполнении научно-проектных работ приведены в разделах «Рекомендаций».

Для числовых значений, не совпадающих с приведенными числовыми значениями в таблицах, использовать интерполяцию и экстраполяцию, кроме значения с указанием «до».

2.6. Трудозатраты на научно-проектные работы, выполнение которых предусматривается в неполном или сокращенном объемах, определяются «Исполнителем» с применением понижающих коэффициентов, в том числе устанавливаемых «Исполнителем» по согласованию с «Заказчиком».

2.7. Трудозатраты по рассмотрению ранее выполненной научно-проектной документации и возможности ее использования с составлением письменного Заключения определяются с применением коэффициента 0,15, а при осуществлении указанной работы с выездом на место и частичной проверкой в натуре - коэффициента 0,2, от трудозатрат на выполнение.

2.8. В случае использования ранее выполненной документации «Исполнитель» и «Заказчик» соответствующим актом устанавливают трудозатраты на ее выполнение и исключают их из трудозатрат на выполняемые вновь научно-проектные работы.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА НАУЧНО-ПРОЕКТНЫМИ РАБОТАМИ

1. Взаимодействие с «Заказчиком» и государственными органами охраны памятников истории и культуры в процессе выполнения научно-проектных работ.

2. Осуществление всей организационно-распорядительной деятельности по выполняемым научно-проектным работам.

3. Оперативное распределение работ между исполнителями, координация их труда и увязка выполняемых работ со смежниками.

4. Подготовка и выдача исполнителям заданий и поручений с определением характеристики, объемов и сроков выполнения научно-проектных работ, с необходимыми пояснениями и согласованиями.

5. Проверка соответствия выполненной исполнителем работы выданному заданию или поручению.

6. Проверка объема и качества исполнения научно-проектных работ, в том числе научно-проектной документации.

7. Участие в защите научно-проектной документации в процессе ее согласования и утверждения.

8. Прочие организационные, методические и творческие аспекты при выполнении научно-проектных работ и разработке научно-проектной документации.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПЕРИОДА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Примечание. Статус и наименование территориальных образований при изменениях принимать в соответствии с законодательными актами.

| Территориальные образования | Неблагоприятный период |  |
| --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец |
| 1 | 2 | 3 |
| Алтайский край, в том числе |  |  |
| Горно-Алтайская автономная область | 20.10 | 05.05 |
| То же в горной части | 15.09 | 01.06 |
| Архангельская область: |  |  |
| севернее широты 68° | 20.09 | 05.06 |
| между широтами 62° - 68° | 10.10 | 25.05 |
| южнее широты 61° | 15.10 | 15.05 |
| Астраханская область | 05.11 | 05.04 |
| Брянская область | 01.11 | 01.05 |
| Белгородская область | 10.11 | 25.04 |
| Владимирская область | 20.10 | 05.05 |
| Волгоградская область | 10.11 | 25.04 |
| Вологодская область | 10.10 | 10.05 |
| Воронежская область | 10.11 | 05.04 |
| Нижегородская область | 20.10 | 05.05 |
| Ивановская область | 20.10 | 05.05 |
| Иркутская область: |  |  |
| между широтами 60° - 64° | 01.10 | 01.06 |
| между широтами 52° - 56° | 10.10 | 10.05 |
| Калининградская область | 10.11 | 25.04 |
| Тверская область | 20.10 | 05.05 |
| Кемеровская область | 10.10 | 10.05 |
| Кировская область | 20.10 | 05.05 |
| Костромская область | 20.10 | 05.05 |
| Краснодарский край | 01.11 | 01.05 |
| Калужская область | 01.11 | 01.05 |
| Красноярский край: |  |  |
| севернее широты 72° | 01.09 | 15.06 |
| между широтами 68° - 72° | 10.09 | 10.06 |
| между широтами 60° - 61° | 01.10 | 01.06 |
| между широтами 56° - 60° | 05.10 | 20.05 |
| между широтами 52° - 56° | 10.10 | 10.05 |
| Самарская область | 01.11 | 01.05 |
| Курганская область | 20.10 | 05.05 |
| Курская область | 10.11 | 25.01 |
| Ленинградская область | 20.10 | 05.05 |
| Липецкая область | 01.11 | 01.05 |
| Московская область | 20.10 | 05.05 |
| Мурманская область | 20.09 | 05.06 |
| Новгородская область | 20.10 | 05.05 |
| Новосибирская область | 10.10 | 10.05 |
| Омская область | 10.10 | 10.05 |
| Оренбургская область | 01.11 | 01.05 |
| Орловская область | 01.11 | 01.05 |
| Пензенская область | 01.11 | 01.05 |
| Пермская область | 10.10 | 10.05 |
| Приморский край | 01.11 | 01.05 |
| Псковская область | 20.10 | 05.05 |
| Ростовская область | 10.11 | 10.04 |
| Рязанская область | 01.11 | 01.05 |
| Саратовская область | 10.11 | 25.05 |
| Сахалинская область: |  |  |
| севернее широты 52° | 01.10 | 01.06 |
| между широтами 48° - 52° | 15.10 | 15.05 |
| южнее широты 48° | 20.10 | 05.05 |
| Ставропольский край | 15.11 | 15.04 |
| Свердловская область | 15.10 | 15.05 |
| Смоленская область | 01.11 | 01.05 |
| Тамбовская область | 01.11 | 01.05 |
| Томская область | 05.10 | 01.05 |
| Тульская область | 01.11 | 01.05 |
| Тюменская область: |  |  |
| севернее широты 72° | 01.09 | 15.06 |
| между широтами 68° - 72° | 10.09 | 10.06 |
| между широтами 64° - 68° | 20.09 | 05.06 |
| между широтами 60° - 64° | 01.10 | 01.06 |
| южнее широты 60° | 05.10 | 20.05 |
| Ульяновская область | 01.11 | 01.05 |
| Хабаровский край (в т.ч. Еврейская автономная область) | 20.09 | 20.06 |
| Амурская область | 20.10 | 10.05 |
| Камчатская область: |  |  |
| севернее широты 60° | 01.10 | 01.06 |
| между широтами 56° - 60° | 05.10 | 20.05 |
| южнее широты 56° | 10.10 | 10.05 |
| Челябинская область | 20.10 | 05.05 |
| Читинская область: |  |  |
| севернее широты 56° | 05.10 | 10.05 |
| между широтами 52° - 56° | 10.10 | 10.05 |
| южнее широты 52° | 15.10 | 01.05 |
| Ярославская область | 20.10 | 05.05 |
| Башкортостан | 15.10 | 01.05 |
| Республика Бурятия: |  |  |
| севернее широты 56° | 05.10 | 20.05 |
| между широтами 52°-56° | 10.10 | 10.05 |
| южнее широты 52° | 15.10 | 01.05 |
| Дагестан | 15.11 | 01.04 |
| Кабардино-Балкария | 15.11 | 01.04 |
| Республика Калмыкия | 10.11 | 10.04 |
| Республика Карелия |  |  |
| севернее широты 64° | 10.10 | 25.05 |
| южнее широты 64° | 20.10 | 05.05 |
| Республика Коми: |  |  |
| между широтами 64° - 68° | 01.10 | 01.06 |
| между широтами 60° - 64° | 10.10 | 25.05 |
| Республика Мари-Эл | 20.10 | 05.05 |
| Мордовия | 05.11 | 01.05 |
| Республика Северная Осетия | 15.11 | 01.04 |
| Татарстан | 01.11 | 01.05 |
| Республика Тува | 20.10 | 05.05 |
| Республика Удмуртия | 20.10 | 05.05 |
| Республика Чувашия | 01.11 | 01.05 |
| Республика Чечня | 15.11 | 01.04 |
| Республика Ингушетия | 15.11 | 01.04 |
| Республика Саха (Якутия): |  |  |
| севернее широты 72° | 01.09 | 15.06 |
| между широтами 68° - 72° | 10.09 | 10.06 |
| между широтами 64° - 68° | 20.09 | 05.06 |
| между широтами 56° - 60° | 05.10 | 20.05 |
| между широтами 60° - 64° | 01.10 | 01.06 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

- КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В ПУСТЫННЫХ И БЕЗВОДНЫХ РАЙОНАХ ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Примечание. Статус и наименование территориальных образований при изменениях принимать в соответствии с законодательными актами.

| № п/п | Наименование района и границы территорий | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Астраханская область: в районах на левом берегу р. Волги к северо-востоку от линии, проходящей вдоль железной дороги Капустин Яр - Владимировка, затем шоссейной дороги с. Владимировка - ст. Верблюжья и вновь вдоль железной дороги от ст. Верблюжья до пересечения ее с шоссейной дорогой между 608 км и ст. Бузанский; далее вдоль железной дороги до ст. Хожетавка и отсюда на восток до пересечения с границей Гурьевской области в 6 км северо-восточнее ст. Малый Арал; в районах, расположенных на правом берегу р. Волги, к юго-западу от линии, проходящей на расстоянии 3 км параллельно шоссейной дороге Красноармейск - Солодняки - Черный Яр - Никольское - Енотаевка - Астрахань до границы Икрянинского района, затем на юго-запад по границе Икрянинского района до с. Восточное, от с. Восточное на запад до меридиана 47° 30¢ восточной долготы и далее по этому меридиану на юг до границы Республики Калмыкия и отсюда по границе Республики Калмыкия на северо-восток до дельты р. Волги. | 1,1 |
| 2 | Волгоградская область: в Ставропольском районе и районах, расположенных на левом берегу р. Волги, за исключением 10-километровой полосы вдоль берега Волгоградского водохранилища и местности, расположенной к югу от линии, проходящей на 3 км севернее железной дороги Волжский - Капустин Яр. | 1,1 |
| 3 | Республика Калмыкия: г. Элиста и территория западнее озер Маныч и Маныч-Гудило; территория Юстинского Малодербентовского и Приозерского районов, ограниченная с запада линией от озера Барманцак - с. им. Чапаева - с. Деде-Ламон - с. Бургусун; территория Приозерского, Целинного, Яшкульского и Ики-Бурульского районов, ограниченная с запада и северо-запада линией 10 км восточнее с. Кугульты - с. Бар-Нур - с. Джедык - пос. Буратининский - с. Гигант, с юга и юго-востока - границей Ики-Бурульского района со Ставропольским краем; территория, ограниченная с севера и запада линией от границы с Астраханской областью через ч. Чомпот - с. Северный - пос. Цаган-Нур - с. Бургусун - в 10 км восточнее с. Кагульты, далее до южной границы Приозерского района - с. Шатта - с. Улан-Эрге - с. Ики-Бурул - пос. Южный, с юга по границе Республики Калмыкия со Ставропольским краем и с Республикой Дагестан до Каспийского моря. | 1,15 |
| 4 | Ставропольский край: в местности к запалу и югу от линии с. Гигант - с. Арзнир - с. Левокумское и к востоку и северу от линии с. Дивное - с. Летняя Ставка - с. Благодарное - с. Стародубское - с. Каясула и далее на юг до границ Республики Чечня и Республики Ингушетия; | 1,1 |
|  | территория Нефтекумского района в местности к востоку и северу от линии с. Гигант - с. Арзгир - с. Левокумское - пос. Затеречный и далее на юг до пункта, расположенного в 15 км южнее с. Тукуй-Муктеб. |  |
| 5 | Республика Дагестан: в пустынных и безводных местностях районов: Бабаюртовского, Буйнарокского, Кизиобтовского; территория, ограниченная линией с. Крайновка - с. Тарумовка - пересечение границ Тарумовского и Ногайского районов с границей Республики Чечня и Республики Ингушетия, по этой границе на юг и юго-восток до пересечения с железной дорогой, на северо-восток до разъезда № 17, на юго-восток с. Большебредихинский, далее на восток по линии, отстоящей в трех километрах от левого берега р. Старый Терек на территории Кизлярского района; территория, ограниченная с севера административной границей Республики Дагестан с Республикой Калмыкия, с запада - административной границей со Ставропольским краем, с юго-запада и юга - административной границей Ногайского района со Ставропольским краем и Республиками Чечня и Ингушетия до пересечения с границей Тарумовского района - с. Тарумовка - с. Крайновка. | 1,1 |
| 6 | Республики Чечня и Ингушетия: в местностях, расположенных к северу от железнодорожной линии Моздок - Червленная - Узловая - Кизляр. | 1,05 |
| 7 | Читинская область: в пустынных безводных местностях Борзинского, Приаргуновского и Ононского районов. | 1,05 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4

- ФАКТОРЫ, УСЛОЖНЯЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛЕВЫХ РАБОТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

| № п/п | Условия работы | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Работа на подмостях, стремянках, лестницах | 1,3 |
| 2 | Работа на высоте свыше 12 м от уровня земли | 1,3 |
| 3 | Работа на высоте свыше 20 м от уровня земли | 1,5 |
| 4 | Работа на памятниках с трудными подходами к месту исследования и другими факторами, мешающими проведению исследований | 1,1 |
| 5 | Работа в темных помещениях, подвалах и на чердаках | 1,2 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 5

- КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАСШТАБА ЧЕРТЕЖЕЙ В ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ

| № п/п | Изменение масштаба | Коэффициент |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | здания и сооружения | сады, парки, территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Увеличение до 1,5 раза | 0,7 | - |
| 2 | Увеличение до 2-х раз | 0,6 | 1,4 |
| 3 | Увеличение в 2,5 раза и более | 0,5 | 2,1 |
| 4 | Уменьшение до 1,5 раза | 1,3 | - |
| 5 | Уменьшение до 2-х раз | 1,5 | 0,8 |
| 6 | Уменьшение в 2,5 раза и более | 1,7 | 0,6 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 6

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ - ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

1. Площадь памятника определяется путем умножения его длины на ширину. Длина и ширина здания принимаются по внешнему очертанию стен на уровне выше цоколя, включая слой штукатурки и облицовки, а также выступающие на поверхности стен архитектурные детали.

При сложной конфигурации плана памятника, его следует разбить на простые геометрические фигуры, а площадь памятника определять как сумму площадей этих фигур.

2. При определении высоты памятника необходимо за нижнюю точку принимать:

а) для обмерных работ - отметку на уровне земли;

б) для проектных работ - отметку нижней части цоколя.

За верхнюю точку высоты берется верхняя отметка стены.

3. Определение объема кровли и глав производится отдельно и включается в общий объем:

а) объем чердака при двускатной кровле определяется умножением площади основания на 1/2 высоты от пола чердака до конька кровли;

б) объем чердака при четырехскатной кровле определяется умножением площади пола чердака на 1/3 высоты от пола до конька кровли;

в) объем барабанов определяется умножением площади барабана на высоту.

4. В общий объем памятника должны включаться объем эркеров, тамбуров, закрытых веранд, парадных и служебных лестниц, имеющиеся под маршами и площадками встроенные помещения служебного и бытового характера, и другие части, увеличивающие полезный объем.

Объем мансард, светелок и мезонинов определяется умножением площади их горизонтального сечения по внешнему ободу стен на уровне пола на высоту от пола мансард, светелки, мезонина до верха засыпки чердачного перекрытия над ними. При неодинаковой высоте чердачного перекрытия следует принимать их среднюю высоту.

5. При наличии в памятнике подвальных помещений их объем включается в общий объем дополнительно.

Подсчет объема подвального помещения производится умножением площади по внутреннему контуру подвала на уровне пола на высоту от уровня пола до уровня 1 этажа (яруса).

6. Объем крепостных и монастырских стен определяется путем умножения площади вертикального поперечного сечения стен на их длину. Площадь вертикального сечения стены определяется умножением высоты стены на ее толщину.

Высота стены измеряется от уровня пола 1 яруса ближайшей примыкающей к стене башни до верха кладки стены, включая зубцы. Для стен с боевыми ходами определяется среднее значение высоты, измеренной с наружной стороны до верха зубцов и с внутренней стороны до уровня ходовой части, а при наличии парапета - до верхней кромки парапета. При наличии крытых боевых ходов или галерей высота стен измеряется до верха карниза крыш.

Длина стен определяется путем замера расстояния между башнями на уровне 1 яруса выше цоколя.

7. Объем крепостных башен и других сооружений определяется в порядке, принятом для подсчета объемов зданий.

- 4. Раздел 1

- ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И НАРОДНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО

- ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ - ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

- Таблица 1.1

| № п/п | Номера таблиц | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1.3 | Памятники, имеющие простую историю строительства и существования. | Памятники, имеющие сложную историю строительства и существования. | - | - |
| 2 | 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.12; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.24; 1.28; 1.29 | Здания и сооружения несложной, преимущественно прямоугольной, формы, с одним или небольшим количеством помещений, имеющие простую внутреннюю планировку, простой архитектурный декор (или лишенные его) и отделку интерьеров, возведенные с применением ограниченного ассортимента строительных и отделочных материалов и простых технологий производства работ. | Здания и сооружения усложненной прямоугольной формы или с наличием криволинейных элементов, со значительным количеством помещений, имеющие усложненную внутреннюю планировку, усложненный архитектурный декор (или небольшое количество сложного декора) и отделку интерьеров, возведенные с применением расширенного ассортимента строительных и отделочных материалов и простых технологий производства работ. | Здания и сооружения сложной прямоугольной, криволинейной или смешанной формы, преимущественно с большим количеством помещений, имеющие сложную внутреннюю планировку, сложный архитектурный декор и отделку интерьеров, возведенные с применением широкого ассортимента строительных и отделочных материалов и разнообразных технологий производства работ. | Здания и сооружения культового и ритуального назначения; монументы; здания и сооружения сложной оригинальной формы, независимо от количества помещений и внутренней планировки, имеющие архитектурный декор и отделку интерьеров исключительной или уникальной сложности, возведенные с применением практически всего ассортимента традиционных строительных и отделочных материалов и разнообразных, в том числе уникальных, технологий производства работ. |
| 3 | 1.13; 1.19; 1.25 | Здания и сооружения с простыми расчетными схемами и несущими конструкциями, ограниченным ассортиментом строительных материалов и готовых изделий, возведенные с применением технически простых приемов производства работ. | Здания и сооружения с усложненными расчетными схемами и несущими конструкциями, расширенным ассортиментом строительных материалов и готовых изделий, возведенные с применением технически усложненных приемов производства работ. | Здания и сооружения культового и ритуального назначения; монументы; здания и сооружения со сложными расчетными схемами и несущими конструкциями, широким ассортиментом строительных материалов и готовых изделий, возведенные с применением технически сложных или оригинальных приемов производства работ. | - |
| 4 | 1.9; 1.26; 1.27 | Предметы и изделия простой конфигурации, небольшой насыщенности деталями простого рисунка и профиля. | Предметы и изделия усложненной конфигурации, небольшой насыщенности деталями усложненного рисунка и профиля. | Предметы и изделия сложной конфигурации, большой насыщенности деталями сложного рисунка и профиля. | Предметы и изделия повышенной сложной конфигурации, в том числе выполненные в стиле барокко, рококо и пр., со сложными деталями мелкого рисунка и разнообразного профиля; иконостасы. |

- Пояснения к применению для таблицы 1.1

1. Категория сложности памятника определяется по наличию 3 - 4 признаков.

2. Для научно-проектных работ, где показателем является категория сложности памятника, категория устанавливается по наличию в памятнике признаков, имеющих главное, характерное значение для выполняемой работы.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Таблица 1.2

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Ознакомление с «Заданием», предъявленной «Заказчиком» документацией и с памятником в натуре | Определение физического объема памятника | Составление актов технического состояния и утрат первоначального облика | Предварительное инженерное заключение и рекомендации | Краткие историко-архивные и библиографические сведения | Предварительные соображения по намечаемым реставрационным работам | Программа научно-проектных работ | Смета-калькуляция стоимости научно-проектных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | до 0,25 | 0,26 | 0,48 | 0,68 | 0,85 | 0,55 | 0,37 | 0,47 | 0,19 |
| 2 | до 1,00 | 1,03 | 1,91 | 2,70 | 3,39 | 2,19 | 1,45 | 1,88 | 0,75 |
| 3 | до 3,00 | 1,29 | 2,41 | 3,40 | 4,42 | 2,97 | 1,83 | 2,36 | 0,94 |
| 4 | до 7,00 | 1,74 | 3,27 | 4,62 | 6,02 | 4,25 | 2,35 | 3,20 | 1,28 |
| 5 | до 10,00 | 2,05 | 3,83 | 5,41 | 6,89 | 5,00 | 2,93 | 3,75 | 1,50 |
| 6 | до 20,00 | 2,39 | 4,50 | 6,35 | 8,14 | 5,88 | 3,41 | 4,38 | 1,75 |
| 7 | до 30,00 | 3,05 | 5,72 | 8,07 | 10,90 | 7,44 | 4,29 | 5,54 | 2,22 |
| 8 | до 50,00 | 4,37 | 8,16 | 11,51 | 16,42 | 10,56 | 6,05 | 7,86 | 3,14 |
| 9 | до 100,00 | 7,67 | 14,26 | 20,11 | 30,22 | 18,36 | 10,45 | 13,66 | 5,46 |
| 10 | 200,00 | 14,27 | 26,46 | 37,31 | 57,82 | 33,96 | 19,25 | 25,26 | 10,10 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.2

1. Участие в подготовке «Задания на разработку научно-проектной документации для реставрации недвижимого памятника истории и культуры» определяется по суммарным значениям горизонтальных граф таблицы с применением коэффициента 0,5. При этом другие коэффициенты, приведенные в настоящих пояснениях, не учитываются.

2. Участие специалистов-смежников определяется по таблице дополнительно.

3. По памятникам, находящимся в аварийном состоянии, к значениям п.п. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 горизонтальных граф таблицы применять коэффициент 1,5.

4. По памятникам, заселенным жильцами, занятым учреждениями, производством и т.п., к значениям п.п. 3, 4, 5, 6 горизонтальных граф таблицы применять коэффициент 1,3.

5. При необходимости выполнения схематических обмеров, фотофиксации и разработки рабочей проектно-сметной документации на первоочередные и временные противоаварийные работы по памятнику трудозатраты на эти работы определяются дополнительно.

6. Для малых архитектурных форм и народного деревянного зодчества применять коэффициент 0,3.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

- Таблица 1.3

Измеритель - памятник

| № п/п | Наименование работы | Категория сложности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Историко-архивные и библиографические исследования | 58,06 | 77,61 |
| 2 | Историческая записка на основе опубликованных материалов | 17,13 | 20,55 |
| 3 | Историческая записка на основе вновь выявленных документов | 25,69 | 30,83 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.3

1. При проведении историко-архивных и библиографических исследований одновременно по нескольким памятникам, относящимся к одному историческому периоду, применять коэффициенты:

при количестве памятников от 2 до 5 - 0,8;

при количестве памятников от 6 до 10 - 0,6;

при количестве памятников более 10 - 0,4.

2. При необходимости отыскания и описания значительного количества аналогов применять коэффициент 1,2.

3. К значениям п. 1 таблицы применять коэффициенты:

а) при проведении историко-архивных и библиографических исследований по памятникам в районах, пострадавших в результате военных действий, природных стихий, административного и хозяйственного произвола, а также в связи с переездом или уничтожением архивов и библиотек - 1,3;

б) при работе в архивах и библиотеках различных городов - 1,4;

в) при работе в различных архивах и библиотеках одного города - 1,1;

г) при работе с источниками на иностранных языках - 2,0.

4. Фотофиксацию определять дополнительно.

5. При подборке иллюстративного материала для исторической записки с составлением кратких аннотаций к значениям п.п. 2, 3 таблицы применять коэффициент 1,35.

6. Для малых архитектурных форм и народного деревянного зодчества применять коэффициент 0,3.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБМЕРЫ ПАМЯТНИКА В ЦЕЛОМ - ПЛАНЫ

- Таблица 1.4

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 0,25 | 3,99 | 4,36 | 5,17 | 6,33 |
| 2 | 0,50 | 5,64 | 6,14 | 7,28 | 8,93 |
| 3 | 1,00 | 7,54 | 8,22 | 9,76 | 11,96 |
| 4 | 2,00 | 9,73 | 10,62 | 12,59 | 15,44 |
| 5 | 3,00 | 12,16 | 13,26 | 15,72 | 19,28 |
| 6 | 5,00 | 19,15 | 20,91 | 24,77 | 30,38 |
| 7 | 7,00 | 27,22 | 29,72 | 35,20 | 43,17 |
| 8 | 10,00 | 36,69 | 40,06 | 47,44 | 58,19 |
| 9 | 15,00 | 50,66 | 55,34 | 65,51 | 80,35 |
| 10 | 20,00 | 66,66 | 72,84 | 86,19 | 105,72 |
| 11 | 25,00 | 73,34 | 80,15 | 94,84 | 116,33 |
| 12 | 30,00 | 100,12 | 109,41 | 129,47 | 158,81 |
| 13 | 40,00 | 130,75 | 142,89 | 169,07 | 207,39 |
| 14 | 50,00 | 165,46 | 180,81 | 213,95 | 262,43 |
| 15 | 70,00 | 208,98 | 228,31 | 270,23 | 331,49 |
| 16 | 100,00 | 292,45 | 319,49 | 378,17 | 463,88 |
| 17 | 150,00 | 415,10 | 453,56 | 536,78 | 658,45 |
| 18 | 200,00 | 593,04 | 647,58 | 766,87 | 940,69 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБМЕРЫ ПАМЯТНИКА В ЦЕЛОМ - ФАСАДЫ

- Таблица 1.5

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 0,25 | 3,74 | 4,13 | 4,85 | 5,99 |
| 2 | 0,50 | 5,06 | 5,60 | 6,60 | 8,11 |
| 3 | 1,00 | 7,21 | 7,97 | 9,35 | 11,55 |
| 4 | 2,00 | 10,83 | 11,98 | 14,05 | 17,36 |
| 5 | 3,00 | 13,4 | 14,82 | 17,39 | 21,47 |
| 6 | 5,00 | 18,53 | 20,50 | 24,05 | 29,70 |
| 7 | 7,00 | 20,81 | 23,03 | 27,01 | 33,36 |
| 8 | 10,00 | 24,56 | 27,18 | 31,88 | 39,37 |
| 9 | 15,00 | 33,11 | 36,63 | 42,97 | 53,06 |
| 10 | 20,00 | 40,85 | 45,19 | 53,02 | 65,47 |
| 11 | 25,00 | 48,02 | 53,13 | 62,33 | 76,98 |
| 12 | 30,00 | 49,17 | 54,40 | 63,81 | 78,81 |
| 13 | 40,00 | 56,34 | 62,34 | 73,15 | 90,31 |
| 14 | 50,00 | 62,00 | 68,59 | 80,47 | 99,37 |
| 15 | 70,00 | 70,78 | 78,31 | 91,87 | 113,45 |
| 16 | 100,00 | 84,92 | 93,96 | 110,22 | 136,12 |
| 17 | 150,00 | 104,93 | 116,10 | 136,19 | 168,19 |
| 18 | 200,00 | 108,50 | 120,04 | 140,82 | 173,91 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБМЕРЫ ПАМЯТНИКА В ЦЕЛОМ - РАЗРЕЗЫ

- Таблица 1.6

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 0,25 | 1,62 | 1,78 | 2,10 | 2,57 |
| 2 | 0,50 | 2,21 | 2,43 | 2,86 | 3,51 |
| 3 | 1,00 | 3,15 | 3,46 | 4,07 | 4,99 |
| 4 | 2,00 | 4,72 | 5,18 | 6,11 | 7,49 |
| 5 | 3,00 | 5,84 | 6,41 | 7,55 | 9,26 |
| 6 | 5,00 | 8,08 | 8,87 | 10,45 | 12,81 |
| 7 | 7,00 | 9,08 | 9,96 | 11,73 | 14,39 |
| 8 | 10,00 | 10,70 | 11,75 | 13,83 | 16,97 |
| 9 | 15,00 | 14,43 | 15,84 | 18,65 | 22,87 |
| 10 | 20,00 | 17,81 | 19,55 | 23,02 | 28,24 |
| 11 | 25,00 | 20,95 | 22,99 | 27,08 | 33,21 |
| 12 | 30,00 | 21,45 | 23,54 | 27,73 | 34,01 |
| 13 | 40,00 | 24,58 | 26,97 | 31,77 | 38,96 |
| 14 | 50,00 | 27,04 | 29,67 | 34,95 | 42,86 |
| 15 | 70,00 | 30,86 | 33,87 | 39,89 | 48,93 |
| 16 | 100,00 | 37,01 | 40,62 | 47,84 | 58,68 |
| 17 | 150,00 | 45,74 | 50,21 | 59,13 | 72,52 |
| 18 | 200,00 | 47,33 | 51,95 | 61,18 | 75,04 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБМЕРЫ КОНСТРУКЦИЙ ПАМЯТНИКА

- Таблица 1.7

Измеритель - форматка

| № п/п | Вид чертежей | Масштаб чертежей | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общий вид конструкций | 1:50 | 0,39 | 0,47 | 0,58 |
| 2 | Детали | 1:10 | 0,24 | 0,28 | 0,34 |
| 3 | Шаблоны | 1:1 | 0,12 | 0,14 | 0,17 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБМЕРЫ ЧАСТЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ПАМЯТНИКА

- Таблица 1.8

Измеритель - форматка

| № п/п | Вид чертежей | Масштаб чертежей | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фрагменты планов, фасадов, разрезов; развертки стен | 1:20 | 1,13 | 1,25 | 1,46 | 1,82 |
| 2 | Архитектурные детали | 1:10 | 0,90 | 1,02 | 1,15 | 1,27 |
| 3 | Шаблоны | 1:1 | 0,47 | 0,51 | 0,62 | 0,77 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО УБРАНСТВА ПАМЯТНИКА - ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ, ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ, ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ, ИКОНОСТАСОВ

- Таблица 1.9

Измеритель - форматка

| № п/п | Вид чертежей | Масштаб чертежей | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общий вид предметов | 1:10 | 1,01 | 1,24 | 1,60 | 2,47 |
| 2 | Детали | 1:2 | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,41 |
| 3 | Шаблоны | 1:1 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,27 |

- Пояснения к применению для таблиц 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9

1. При выполнении схематических обмеров применять коэффициент 0,3.

2. При выполнении архитектурных обмеров применять коэффициент 0,6.

3. Для таблиц, где измерителем является памятник, масштаб чертежей 1:50.

4. Прокладку, при необходимости, теодолитного хода от ближайшего репера государственной триангуаляционной системы для привязки нулевых линий к системе абсолютных отметок определять дополнительно.

5. При обмерах руинированных памятников применять коэффициент 0,8.

6. При обмерах памятников деревянного зодчества применять коэффициент 1,15.

7. При обмерах памятников из естественного камня с обмерами каждого блока применять коэффициент 1,5.

8. При обмерах конструкций уникального изготовления к значениям таблицы 1.7 применять коэффициент 1,5.

9. Отношение объемов полевых работ к камеральным принимается 1:0,9.

10. Фотофиксацию определять дополнительно.

11. При совмещении шаблонов на одном листе применять коэффициенты:

совмещение двух шаблонов - 1,25;

совмещение трех шаблонов - 1,5;

совмещение четырех и более шаблонов - 1,8.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ЗОНДАЖИ

- Таблица 1.10

| № п/п | Наименование работы | Измеритель | Глубина зондажа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | снятие штукатурного слоя | до 0,3 м | более 0,3 м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Зондаж | 1 зондаж площадью до 1 м2 | 0,54 | 0,77 | 1,08 |
| 2 | Фиксация в масштабе 1:10 зондажу с составлением акта исследования | форматка | 0,90 | 1,02 | 1,27 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.10

1. При увеличении площади зондажа более 1 м2 (но не более 1,5 м2) к значениям п. 1 таблицы применять коэффициент 1,2.

2. Фотофиксацию, цветные зарисовки, отбор проб строительных и отделочных материалов для технологических исследований определять дополнительно.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ШУРФЫ

- Таблица 1.11

| № п/п | Наименование работы | Измеритель | Глубина шурфа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 м | до 5 м | более 5 м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Шурф | 1 шурф размером до 4 м | 2,17 | 2,76 | 3,59 |
| 2 | Фиксация в масштабе 1:10 по шурфу с составлением акта исследования | форматка | 0,90 | 1,02 | 1,27 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.11

1. При увеличении площади шурфа до 6 м2 к значениям п. 1 таблицы применять коэффициент 1,3.

2. Фотофиксацию, цветные зарисовки, отбор проб строительных и отделочных материалов для технологических исследований и археологические исследования определять дополнительно.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРИЧЕСКИХ И ОБЪЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАМЯТНИКА ПО ФОТОГРАФИЯМ

- Таблица 1.12

| № п/п | Наименование работы | Измеритель | Категория сложности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I, II | III, IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Графические исследования по фотографиям со специальной подготовкой фотоматериалов | 1 снимок размером 24 ´ 30 см | 1,82 | 2,56 |
| 2 | Графическое построение частей или элементов памятника в масштабе 1:50 | форматка | 0,65 | 0,91 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.12

1. Подготовку фотоматериалов определять дополнительно.

2. При применении различных методик с целью сравнительного анализа и получения наиболее достоверных результатов применять коэффициент 1,5.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКА

- Таблица 1.13

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | до 0,25 | 4,31 | 5,56 | 7,13 |
| 2 | 0,50 | 8,62 | 11,12 | 14,26 |
| 3 | 1,00 | 17,25 | 22,25 | 28,50 |
| 4 | 2,00 | 19,13 | 24,75 | 31,29 |
| 5 | 3,00 | 21,00 | 27,25 | 34,07 |
| 6 | 5,00 | 24,75 | 32,25 | 39,63 |
| 7 | 7,00 | 27,35 | 35,15 | 43,38 |
| 8 | 10,00 | 31,25 | 39,50 | 49,00 |
| 9 | 15,00 | 35,57 | 43,94 | 54,13 |
| 10 | 20,00 | 39,88 | 48,38 | 59,25 |
| 11 | 25,00 | 44,19 | 52,82 | 64,37 |
| 12 | 30,00 | 48,50 | 57,26 | 69,49 |
| 13 | 40,00 | 57,12 | 66,14 | 79,73 |
| 14 | 50,00 | 65,74 | 75,02 | 89,97 |
| 15 | 70,00 | 82,98 | 92,78 | 110,45 |
| 16 | 100,00 | 108,84 | 119,42 | 141,17 |
| 17 | 150,00 | 151,94 | 163,82 | 192,37 |
| 18 | 200,00 | 195,04 | 208,22 | 243,57 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.13

1. При аварийном состоянии памятника применять коэффициент 1,3.

2. При необходимости наблюдения, в том числе инструментального, за деформациями памятника или отдельных конструкций трудозатраты на эти работы определяются дополнительно.

3. Составление отчета по результатам исследований определять дополнительно.

4. Исследование, при необходимости, технического состояния инженерного оборудования памятника определять дополнительно.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ И ОТДЕЛОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ (КАМЕННЫМ, МЕТАЛЛИЧЕСКИМ, ДЕРЕВЯННЫМ, ХИМИЧЕСКИМ) ПАМЯТНИКА В ЦЕЛОМ

- Таблица 1.14

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 0,25 | 19,72 | 20,77 | 22,75 | 25,71 |
| 2 | 0,50 | 31,86 | 33,45 | 36,64 | 41,42 |
| 3 | 1,00 | 47,90 | 50,29 | 55,09 | 62,27 |
| 4 | 2,00 | 63,39 | 72,86 | 79,79 | 90,21 |
| 5 | 3,00 | 91,42 | 95,99 | 105,13 | 118,85 |
| 6 | 5,00 | 131,93 | 138,53 | 151,72 | 171,51 |
| 7 | 7,00 | 186,54 | 195,87 | 214,52 | 242,50 |
| 8 | 10,00 | 253,22 | 265,88 | 291,20 | 329,19 |
| 9 | 15,00 | 324,87 | 341,11 | 373,60 | 422,33 |
| 10 | 20,00 | 398,70 | 418,64 | 458,50 | 518,31 |
| 11 | 25,00 | 444,03 | 466,23 | 510,63 | 577,24 |
| 12 | 30,00 | 587,65 | 617,03 | 675,80 | 763,95 |
| 13 | 40,00 | 767,34 | 805,71 | 882,44 | 997,54 |
| 14 | 50,00 | 967,94 | 1016,34 | 1113,13 | 1258,32 |
| 15 | 70,00 | 1315,82 | 1381,61 | 1513,19 | 1710,57 |
| 16 | 100,00 | 1836,00 | 1927,80 | 2111,40 | 2386,80 |
| 17 | 150,00 | 2617,97 | 2748,87 | 3010,67 | 3403,36 |
| 18 | 200,00 | 4086,85 | 4291,19 | 4699,88 | 5312,91 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.14

1. При проведении комплексов технологических исследований па отдельные виды *) строительных и отделочных материалов применять коэффициенты:

по одному виду материалов - 0,35;

по двум видам материалов - 0,65;

по трем видам материалов - 0,8.

2. При необходимости выполнения технологических исследований по монументальной живописи, предметам внутреннего убранства и археологическим материалам трудозатраты на эти работы определяются дополнительно.

3. Фотофиксацию определять дополнительно.

4. Составление отчетов по результатам проведенных исследований, рекомендаций, технологических карт и научно-методических указаний по реставрации или эксплуатации памятника определять дополнительно.

*) Под видом строительного и отделочного материала следует принимать все его разновидности и модификации, в том числе искусственного происхождения.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА СОСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Таблица 1.15

Измеритель - печатный лист

| № п/п | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пояснительная записка | 26,44 | 37,35 | 46,15 | 57,68 |
| 2 | Отчет по результатам исследований памятника и сто реставрации - научно-реставрационный отчет | 29,64 | 39,12 | 48,90 | 61,13 |
| 3 | Рекомендации, технологические карты, научно-методические указания по реставрации или эксплуатации памятника | 35,76 | 53,28 | 66,60 | 83,25 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.15

1. Иллюстративные материалы, перечень ссылочных документов и используемых источников и т.п. необходимые и обязательные дополнения текстовых материалов научно-проектной документации не учитываются измерителем таблицы «печатный лист».

2. При подборке иллюстративного материала с составлением кратких аннотаций применять коэффициент 1,1.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКА В ЦЕЛОМ - ПЛАНЫ

- Таблица 1.16

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 0,25 | 5,11 | 5,71 | 6,74 | 8,18 |
| 2 | 0,50 | 7,53 | 8,41 | 9,94 | 12,08 |
| 3 | 1,00 | 9,19 | 10,35 | 12,17 | 14,79 |
| 4 | 2,00 | 12,09 | 13,60 | 16,00 | 19,45 |
| 5 | 3,00 | 15,14 | 16,86 | 19,91 | 24,19 |
| 6 | 5,00 | 23,45 | 26,11 | 30,83 | 37,47 |
| 7 | 7,00 | 33,22 | 37,05 | 43,64 | 53,26 |
| 8 | 10,00 | 44,33 | 49,55 | 58,54 | 71,00 |
| 9 | 15,00 | 60,32 | 67,41 | 79,65 | 96,61 |
| 10 | 20,00 | 76,81 | 86,02 | 101,38 | 123,49 |
| 11 | 25,00 | 84,77 | 94,95 | 111,89 | 136,30 |
| 12 | 30,00 | 111,93 | 124,97 | 147,36 | 179,07 |
| 13 | 40,00 | 147,05 | 164,16 | 193,57 | 235,26 |
| 14 | 50,00 | 186,94 | 208,66 | 246,06 | 299,06 |
| 15 | 70,00 | 240,83 | 268,77 | 316,97 | 385,26 |
| 16 | 100,00 | 338,53 | 377,78 | 445,53 | 541,54 |
| 17 | 150,00 | 482,61 | 538,51 | 635,11 | 772,00 |
| 18 | 200,00 | 706,12 | 787,81 | 929,18 | 1129,51 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.16

1. Таблицей предусмотрена утрата первоначального облика памятника до 30 %.

При утрате более 30 % применять коэффициенты:

утраты до 50 % - 1,25;

утраты до 80 % - 1,5;

утраты свыше 80 % - 2,0.

2. Покраску чертежей определять дополнительно.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКА В ЦЕЛОМ - ФАСАДЫ

- Таблица 1.17

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 0,25 | 3,35 | 3,77 | 4,71 | 5,43 |
| 2 | 0,50 | 4,64 | 5,21 | 6,15 | 7,52 |
| 3 | 1,00 | 6,91 | 7,76 | 9,16 | 11,21 |
| 4 | 2,00 | 10,63 | 11,96 | 14,10 | 17,21 |
| 5 | 3,00 | 13,03 | 14,55 | 17,25 | 21,09 |
| 6 | 5,00 | 17,43 | 19,57 | 23,07 | 28,17 |
| 7 | 7,00 | 19,17 | 21,58 | 25,39 | 31,15 |
| 8 | 10,00 | 22,77 | 25,64 | 30,17 | 37,02 |
| 9 | 15,00 | 31,18 | 35,08 | 41,28 | 50,67 |
| 10 | 20,00 | 38,84 | 43,71 | 51,42 | 63,12 |
| 11 | 25,00 | 45,97 | 51,72 | 60,85 | 74,71 |
| 12 | 30,00 | 46,98 | 52,86 | 62,20 | 76,34 |
| 13 | 40,00 | 54,02 | 60,79 | 71,51 | 87,80 |
| 14 | 50,00 | 59,53 | 66,98 | 78,79 | 96,74 |
| 15 | 70,00 | 67,86 | 76,35 | 89,83 | 110,28 |
| 16 | 100,00 | 81,80 | 92,03 | 108,27 | 132,93 |
| 17 | 150,00 | 101,47 | 114,15 | 134,30 | 164,90 |
| 18 | 200,00 | 103,75 | 116,74 | 137,33 | 168,60 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.17

1. Таблицей предусмотрена утрата первоначального облика памятника до 30 %.

При утрате более 30 % применять коэффициенты:

утраты до 50 % - 1,5;

утраты до 80 % - 1,7;

утраты свыше 80 % - 2,2.

2. При изменении облика фасадов против первоначального, при соответствующем обосновании, применять коэффициент 1,4.

3. При схематическом решении облика фасадов применять коэффициент 0,5.

4. Покраску чертежей определять дополнительно.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКА В ЦЕЛОМ - РАЗРЕЗЫ

- Таблица 1.18

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 0,25 | 1,53 | 1,72 | 2,54 | 3,06 |
| 2 | 0,50 | 2,03 | 2,27 | 3,36 | 4,04 |
| 3 | 1,00 | 2,98 | 3,31 | 4,92 | 5,91 |
| 4 | 2,00 | 4,51 | 5,02 | 7,49 | 8,97 |
| 5 | 3,00 | 5,65 | 6,28 | 9,38 | 11,23 |
| 6 | 5,00 | 7,76 | 8,64 | 12,93 | 15,47 |
| 7 | 7,00 | 8,54 | 9,61 | 14,32 | 17,18 |
| 8 | 10,00 | 10,11 | 11,38 | 16,96 | 20,36 |
| 9 | 15,00 | 13,44 | 14,94 | 21,78 | 26,73 |
| 10 | 20,00 | 16,67 | 18,53 | 27,02 | 33,18 |
| 11 | 25,00 | 19,67 | 21,88 | 31,89 | 39,17 |
| 12 | 30,00 | 20,12 | 22,38 | 32,63 | 40,06 |
| 13 | 40,00 | 23,10 | 25,69 | 37,45 | 46,00 |
| 14 | 50,00 | 25,43 | 28,12 | 41,23 | 50,64 |
| 15 | 70,00 | 29,01 | 32,26 | 47,03 | 57,77 |
| 16 | 100,00 | 33,68 | 38,76 | 56,54 | 69,47 |
| 17 | 150,00 | 43,21 | 48,05 | 70,02 | 86,05 |
| 18 | 200,00 | 44,42 | 49,40 | 72,01 | 88,45 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.18

1. Таблицей предусмотрена утрата первоначального облика памятника до 30 %.

При утрате более 30 % применять коэффициенты:

у траты до 50 % - 1,4;

утраты до 80 % - 1,6;

утраты свыше 80 % - 2,0.

2. Для сложных разрезов, насыщенных архитектурным декором и богатой внутренней отделкой, применять коэффициент 1,4.

3. Для памятников деревянного зодчества применять коэффициент 1,1.

4. Покраску чертежей определять дополнительно.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКА В ЦЕЛОМ

- Таблица 1.19

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | до 0,25 | 2,63 | 3,39 | 4,35 |
| 2 | 0,50 | 5,00 | 6,45 | 8,27 |
| 3 | 1,00 | 10,35 | 13,35 | 17,10 |
| 4 | 2,00 | 11,48 | 14,85 | 18,77 |
| 5 | 3,00 | 12,60 | 16,35 | 20,44 |
| 6 | 5,00 | 15,10 | 19,67 | 24,17 |
| 7 | 7,00 | 16,96 | 21,44 | 26,90 |
| 8 | 10,00 | 19,38 | 24,49 | 30,38 |
| 9 | 15,00 | 21,34 | 26,36 | 32,48 |
| 10 | 20,00 | 23,93 | 29,03 | 35,55 |
| 11 | 25,00 | 26,51 | 31,69 | 38,62 |
| 12 | 30,00 | 29,10 | 34,36 | 41,69 |
| 13 | 40,00 | 34,27 | 39,68 | 47,84 |
| 14 | 50,00 | 39,44 | 45,01 | 53,98 |
| 15 | 70,00 | 49,79 | 55,67 | 66,27 |
| 16 | 100,00 | 65,30 | 71,65 | 84,70 |
| 17 | 150,00 | 91,16 | 98,29 | 115,42 |
| 18 | 200,00 | 117,02 | 124,93 | 146,14 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.19

1. Таблицей предусмотрена утрата первоначального облика памятника до 30 %.

При утрате более 30 % применять коэффициенты:

утраты до 50 % - 1,38;

утраты до 80 % - 1,6;

утраты свыше 80 % - 2,5.

2. При необходимости выполнения расчетов всех конструкций памятника применять коэффициент 3,0.

При частичных расчетах применять коэффициент 1,8.

3. Разработку, при необходимости, решений по временным и коренным противоаварийным мероприятиям определять дополнительно.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКА

- Таблица 1.20

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 0,25 | 2,59 | 2,91 | 3,64 | 4,33 |
| 2 | 0,50 | 3,69 | 4,13 | 5,05 | 6,14 |
| 3 | 1,00 | 4,96 | 5,56 | 6,04 | 8,29 |
| 4 | 2,00 | 7,08 | 7,95 | 9,77 | 11,86 |
| 5 | 3,00 | 8,79 | 9,80 | 12,10 | 14,69 |
| 6 | 5,00 | 12,64 | 14,12 | 17,37 | 21,04 |
| 7 | 7,00 | 15,84 | 17,74 | 21,67 | 26,41 |
| 8 | 10,00 | 20,07 | 22,50 | 27,47 | 33,37 |
| 9 | 15,00 | 27,28 | 30,52 | 37,10 | 45,23 |
| 10 | 20,00 | 34,39 | 38,54 | 46,74 | 57,13 |
| 11 | 25,00 | 39,10 | 43,81 | 53,19 | 65,03 |
| 12 | 30,00 | 46,54 | 52,04 | 62,95 | 76,81 |
| 13 | 40,00 | 58,27 | 65,15 | 78,64 | 95,93 |
| 14 | 50,00 | 70,68 | 78,96 | 95,16 | 116,05 |
| 15 | 70,00 | 87,78 | 98,10 | 119,62 | 143,83 |
| 16 | 100,00 | 118,02 | 132,20 | 158,65 | 193,38 |
| 17 | 150,00 | 163,06 | 182,14 | 218,20 | 265,90 |
| 18 | 200,00 | 222,06 | 247,97 | 295,95 | 360,42 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.20

1. Согласования с коммунальными и административными службами определять дополнительно.

2. При наличии стесненности и ограниченности свободы при проведении реставрации применять коэффициент 1,2.

3. При необходимости, решения по организации работ по временным и коренным противоаварийным мероприятиям, а также археологическим исследованиям определять дополнительно.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ПО ПАМЯТНИКУ В ЦЕЛОМ - ПЛАНЫ

- Таблица 1.21

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 0,25 | 2,15 | 2,40 | 2,83 | 3,44 |
| 2 | 0,50 | 3,16 | 3,53 | 4,17 | 5,07 |
| 3 | 1,00 | 3,86 | 4,35 | 5,11 | 6,21 |
| 4 | 2,00 | 5,08 | 5,71 | 6,72 | 8,17 |
| 5 | 3,00 | 6,36 | 7,08 | 8,36 | 10,16 |
| 6 | 5,00 | 9,85 | 10,97 | 12,95 | 15,74 |
| 7 | 7,00 | 13,95 | 15,56 | 18,33 | 22,37 |
| 8 | 10,00 | 18,62 | 20,81 | 24,59 | 29,82 |
| 9 | 15,00 | 25,33 | 28,31 | 33,45 | 40,58 |
| 10 | 20,00 | 32,26 | 36,13 | 42,58 | 51,87 |
| 11 | 25,00 | 35,60 | 38,88 | 46,99 | 57,25 |
| 12 | 30,00 | 47,01 | 52,49 | 61,89 | 75,21 |
| 13 | 40,00 | 61,76 | 68,95 | 81,30 | 98,81 |
| 14 | 50,00 | 78,51 | 87,64 | 103,35 | 125,61 |
| 15 | 70,00 | 101,15 | 112,88 | 133,13 | 161,81 |
| 16 | 100,00 | 142,18 | 158,67 | 187,12 | 227,45 |
| 17 | 150,00 | 202,70 | 226,17 | 266,75 | 324,24 |
| 18 | 200,00 | 296,57 | 330,88 | 390,26 | 474,39 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ПО ПАМЯТНИКУ В ЦЕЛОМ - ФАСАДЫ

- Таблица 1.22

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 0,25 | 1,41 | 1,58 | 1,98 | 2,28 |
| 2 | 0,50 | 1,95 | 2,19 | 2,58 | 3,16 |
| 3 | 1,00 | 2,90 | 3,26 | 3,85 | 4,71 |
| 4 | 2,00 | 4,46 | 5,02 | 5,92 | 7,23 |
| 5 | 3,00 | 5,47 | 6,11 | 7,25 | 8,86 |
| 6 | 5,00 | 7,32 | 8,22 | 9,69 | 11,83 |
| 7 | 7,00 | 8,05 | 9,06 | 10,66 | 13,08 |
| 8 | 10,00 | 9,56 | 10,77 | 12,67 | 15,55 |
| 9 | 15,00 | 13,10 | 14,73 | 17,34 | 21,28 |
| 10 | 20,00 | 16,31 | 18,36 | 21,60 | 26,51 |
| 11 | 25,00 | 19,31 | 21,72 | 25,56 | 31,38 |
| 12 | 30,00 | 19,73 | 22,20 | 26,12 | 32,06 |
| 13 | 40,00 | 22,69 | 25,53 | 30,03 | 36,88 |
| 14 | 50,00 | 25,00 | 28,13 | 33,09 | 40,63 |
| 15 | 70,00 | 28,50 | 32,06 | 37,73 | 46,32 |
| 16 | 100,00 | 34,36 | 38,65 | 45,47 | 55,83 |
| 17 | 150,00 | 42,62 | 47,94 | 56,41 | 69,26 |
| 18 | 200,00 | 43,58 | 49,03 | 57,68 | 70,81 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ПО ПАМЯТНИКУ В ЦЕЛОМ - РАЗРЕЗЫ

- Таблица 1.23

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 0,25 | 0,64 | 0,72 | 1,07 | 1,29 |
| 2 | 0,50 | 0,85 | 0,95 | 1,41 | 1,70 |
| 3 | 1,00 | 1,25 | 1,39 | 2,07 | 2,48 |
| 4 | 2,00 | 1,89 | 2,11 | 3,15 | 3,77 |
| 5 | 3,00 | 2,37 | 2,64 | 3,94 | 4,72 |
| 6 | 5,00 | 3,26 | 3,63 | 5,43 | 6,50 |
| 7 | 7,00 | 3,59 | 4,04 | 6,01 | 7,22 |
| 8 | 10,00 | 4,25 | 4,78 | 7,12 | 8,55 |
| 9 | 15,00 | 5,64 | 6,27 | 9,15 | 11,23 |
| 10 | 20,00 | 7,00 | 7,78 | 11,35 | 13,94 |
| 11 | 25,00 | 8,26 | 9,19 | 13,39 | 16,45 |
| 12 | 30,00 | 8,45 | 9,39 | 13,70 | 16,83 |
| 13 | 40,00 | 9,70 | 10,79 | 15,73 | 19,32 |
| 14 | 50,00 | 10,68 | 11,81 | 17,32 | 21,27 |
| 15 | 70,00 | 12,18 | 13,55 | 19,75 | 24,26 |
| 16 | 100,00 | 14,15 | 16,28 | 23,75 | 29,18 |
| 17 | 150,00 | 18,15 | 20,18 | 29,41 | 36,14 |
| 18 | 200,00 | 18,66 | 20,75 | 30,24 | 37,15 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ЧАСТЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ПАМЯТНИКА

- Таблица 1.24

Измеритель - форматка

| № п/п | Вид чертежей | Масштаб чертежей | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фрагменты планов, фасадов, разрезов; развертки стен | 1:20 | 0,55 | 0,77 | 1,22 | 1,44 |
| 2 | Архитектурные детали | 1:10 | 0,41 | 0,46 | 0,54 | 0,66 |
| 3 | Полы, плафоны | 1:20 | 0,49 | 0,69 | 1,08 | 1,28 |
| 4 | Лепной декор | 1:1 | 0,21 | 0,23 | 0,28 | 0,34 |
| 5 | Шаблоны | 1:1 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,26 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.24

1. Таблицей предусмотрена утрата первоначального вида частей и элементов памятника I, II, III категорий сложности до 30 %.

При утрате более 30 % применять коэффициенты:

утраты до 50 % - 1,25;

утраты до 80 % - 1,5;

утраты свыше 80 % - 2,0.

2. Для памятника IV категории сложности утрата первоначального облика частей и элементов памятника предусмотрена до 10 %.

При утрате более 10 % применять коэффициенты:

утраты до 30 % - 1,6;

утраты до 50 % - 1,8;

утраты до 80 % - 2,0;

утраты свыше 80 % - 2,5.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

- Таблица 1.25

Измеритель - форматка

| № п/п | Вид чертежей | Масштаб чертежей | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общий вид конструкций | 1:50 | 1,45 | 2,42 | 3,36 |
| 2 | Детали | 1:10 | 1,48 | 1,97 | 2,68 |
| 3 | Шаблоны | 1:1 | 0,18 | 0,21 | 0,26 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.25

1. При замене отдельных элементов конструкций с сопряжением их с сохраняющимися элементами применять коэффициент 1,3.

2. При полной замене отдельных конструкций применять коэффициент 0,9.

3. Для металлических конструкций применять коэффициент 1,5.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВНУТРЕННЕГО УБРАНСТВА - ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ, ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ, ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ, ИКОНОСТАСОВ

- Таблица 1.26

Измеритель - форматка

| № п/п | Вид чертежей | Масштаб чертежей | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общий вид предметов | 1:10 | 0,58 | 0,76 | 0,99 | 1,45 |
| 2 | Детали | 1:5 | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 0,50 |
| 3 | Шаблоны | 1:1 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,34 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.26

1. При размерах предметов в плане до 0,5 ´ 0,5 м применять коэффициент 1,5.

2. Таблицей предусмотрена утрата первоначального вида предметов I, II, III категорий сложности до 30 %.

При утрате более 30 % применять коэффициенты:

утраты до 50 % - 1,25;

утраты до 80 % - 1,5;

утраты свыше 80 % - 2,0.

3. Для предметов IV категории сложности утрата первоначального вида предусмотрена до 10 %.

При утрате более 10 % применять коэффициенты:

утраты до 30 % - 1,6;

утраты до 50 % - 1,8;

утраты до 80 % - 2,0;

утраты свыше 80 % - 2,5.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ - РЕШЕТОК, КРЕСТОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ, СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ОКОН, ДВЕРЕЙ, БАЛЯСИН

- Таблица 1.27

Измеритель - форматка

| № п/п | Вид чертежей | Масштаб чертежей | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общий вид изделий | 1:20 | 0,65 | 0,81 | 1,20 | 1,46 |
| 2 | Детали | 1:5 | 0,59 | 0,74 | 1,09 | 1,33 |
| 3 | Шаблоны | 1:1 | 0,24 | 0,30 | 0,45 | 0,55 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.27

1. Таблицей предусмотрена утрата первоначального вида изделий I, II, III категорий сложности до 30 %.

При утрате более 30 % применять коэффициенты:

утраты до 50 % - 1,25;

утраты до 80 % - 1,5;

утраты свыше 80 % - 2,0.

2. Для изделий IV категории сложности утрата первоначального вида предусмотрена до 10 %.

При утрате более 10 % применять коэффициенты:

утраты до 30 % - 1,6;

утраты до 50 % - 1,8;

утраты до 80 % - 2,0;

утраты свыше 80 % - 2,5.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ОВ, ВК, ЭО, СУ, ЭА) ПАМЯТНИКА

- Таблица 1.28

Измеритель - памятник

| № п/п | Объем памятника в тыс. м3 | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 0,25 | 15,20 | 21,28 | 27,36 | 32,34 |
| 2 | 0,50 | 21,86 | 30,60 | 39,34 | 46,50 |
| 3 | 1,00 | 28,00 | 39,20 | 50,40 | 59,56 |
| 4 | 2,00 | 38,34 | 53,68 | 65,02 | 81,56 |
| 5 | 3,00 | 47,80 | 66,92 | 86,04 | 101,68 |
| 6 | 5,00 | 71,58 | 100,22 | 128,86 | 152,28 |
| 7 | 7,00 | 95,40 | 133,56 | 171,72 | 202,94 |
| 8 | 10,00 | 128,00 | 173,60 | 223,20 | 263,78 |
| 9 | 15,00 | 167,58 | 234,62 | 301,66 | 356,50 |
| 10 | 20,00 | 212,56 | 297,58 | 382,60 | 452,16 |
| 11 | 25,00 | 237,82 | 332,94 | 428,06 | 505,88 |
| 12 | 30,00 | 298,54 | 417,96 | 537,38 | 635,08 |
| 13 | 40,00 | 383,80 | 537,32 | 690,84 | 816,44 |
| 14 | 50,00 | 477,90 | 669,06 | 860,22 | 1016,60 |
| 15 | 70,00 | 607,90 | 851,06 | 1094,20 | 1293,12 |
| 16 | 100,00 | 836,80 | 1171,52 | 1506,22 | 1780,06 |
| 17 | 150,00 | 1176,80 | 1647,52 | 2118,22 | 2503,32 |
| 18 | 200,00 | 1675,04 | 2345,06 | 3015,04 | 3563,18 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.28

1. Дополнительно определять:

а) разработку, при необходимости, проектной документации кондиционирования воздуха, охранно-пожарной сигнализации, специальных систем наблюдения, сигнализации и контроля;

б) участие в предварительных работах;

в) техническое обследование инженерного оборудования памятника;

г) предварительный подсчет нагрузок;

д) составление ведомости потребности материалов и изделий;

е) составление, при необходимости, технического задания на разработку проектной документации, в том числе для смежников;

ж) составление пояснительных записок, рекомендаций по эксплуатации.

2. При разработке проектной документации только на отдельные виды инженерного оборудования применять коэффициенты:

на ОВ - 0,3;

на ВК - 0,3;

на ЭО - 0,3;

на другие виды - 0,15.

Для прочих случаев понижающий коэффициент назначается по согласованию с «Заказчиком».

3. При привязке типовых проектов применять коэффициент 0,35, для зеркального расположения относительно типового проекта - коэффициент 0,42.

4. При реконструкции применять коэффициент 1,5.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПОКРАСКЕ ПАМЯТНИКА И ПОЗОЛОТНЫМ РАБОТАМ

- Таблица 1.29

Измеритель - форматка

| № п/п | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Составление колерного бланка с указанием красителей и их дозировок | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,77 |
| 2 | Составление колерных образцов | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,73 |
| 3 | Картограмма позолотных работ | 0,40 | 0,63 | 0,79 | 1,19 |

- Пояснения к применению для таблицы 1.29

1. Таблицей предусмотрены указания по технологии работ и составление ведомости потребности материалов.

2. Значениями п. 3 таблицы учтено выполнение необходимых разверток, схем составление формул подсчета с арифметическими подсчетами по этим формулам.

3. Для предметов и изделий IV категории сложности применять коэффициент 1,0.

- РАЗДЕЛ 2. САДЫ, ПАРКИ, ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ - ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

- ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ ПО ВИДАМ ПАМЯТНИКОВ САДОВО-ПАРКОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ - ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

- Таблица 2.1

| № п/п | Вид объекта | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сады и парки | Сады и парки с плоским рельефом территории, по своей планировке простые, с небольшим количеством прогулочных дорожек, аллей, малых форм и сооружений. Время основания - 2-я половина XIX - начало XX вв. | Сады и парки с выраженным рельефом территории, по своей планировке простые, имеющие значительное количество садово-парковых сооружений малых форм (бассейнов, фонтанов, беседок и пр.), с небольшим количеством садово-парковой скульптуры. Время основания - первая половина XIX в. | Сады и парки с выраженным рельефом территории, по своей планировке сложные, с многочисленными дорожками, аллеями, а также несколькими бассейнами, фонтанами, беседками и другими садово-парковыми сооружениями малых форм в большом количестве. Время основания - до XIX в. Для пейзажных парков - 1-я половина XIX в. |
| 2 | Территории | Территория с плотностью застройки до 25 %, с малым количеством зеленых насаждений (деревьев, кустарников и т.п.); территории с крупной застройкой сложной конфигурации. | Территория с плотностью застройки от 25 до 50 % простой конфигурации и с небольшим количеством деревьев, кустарников и т.п.; территория с крупной застройкой сложной конфигурации, с большим количеством деревьев и кустарников и т.п.; территория с мелкой застройкой, с большим количеством надворных построек, заборов, палисадов, деревьев и т.п. | Территория с плотностью застройки более 50 %; территория с мелкой застройкой - с большим количеством надворных построек, заборов, палисадов, деревьев; дворцово-парковые ансамбли со статусом памятников федерального значения. |

- Пояснения к применению для таблицы 2.1

1. Категория сложности памятника определяется по наличию 2 - 3 признаков.

2. Для историко-архивных и библиографических исследований категорию сложности памятника принимать по п. 1 таблицы 1.1 раздела 1.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Таблица 2.2

Измеритель - памятник (сад, парк, территория)

| № п/п | Площадь в га | Сбор исходной документации, предварительное обследование памятника, определение границ и размеров | Сверка геоподосновы с натурой и нанесение текущих изменений | Составление акта технического состояния и процента утраты первоначального облика и категории сложности | Предварительные соображения по намечаемым реставрационным работам и их очередности | Выявление ранее выпущенной научно-проектной документации по памятнику и ознакомление с ней | Составление кратких историко-архивных и библиографических сведений | Программа научно-проектных работ | Смета-калькуляция стоимости научно-проектных работ; подготовка договорной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | до 1,0 | 1,69 | 1,50 | 0,75 | 0,50 | 2,09 | 5,00 | 1,90 | 2,96 |
| 2 | 5,0 | 3,38 | 3,00 | 1,50 | 1,54 | 4,18 | 10,00 | 5,70 | 8,88 |
| 3 | 10,0 | 5,63 | 5,00 | 2,50 | 2,82 | 6,96 | 16,67 | 10,44 | 16,26 |
| 4 | 25,0 | 8,44 | 7,50 | 3,75 | 3,84 | 10,43 | 25,00 | 14,22 | 22,15 |
| 5 | 50,0 | 10,13 | 9,00 | 4,50 | 5,13 | 12,52 | 30,00 | 19,00 | 29,59 |
| 6 | добавл. на кажд. посл. 10 га | 1,13 | 1,00 | 0,50 | 0,26 | 1,40 | 3,33 | 0,96 | 1,50 |

- Пояснения к применению для таблицы 2.2

1. Участие в подготовке «Задания на разработку научно-проектной документации для реставрации недвижимого памятника истории и культуры» определяется по суммарным значениям горизонтальных граф таблицы с применением коэффициента 0,5.

2. Участие специалистов смежников определяется по таблице дополнительно.

3. Фотофиксацию определять дополнительно.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПАМЯТНИКУ - ПОДГОТОВКА ГЕОПОДОСНОВЫ

- Таблица 2.3

Измеритель - форматка

| № п/п | Наименование работы | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка геоподосновы (перевод геоподосновы в нужный масштаб) | 0,16 | 0,21 | 0,26 |
| 2 | Копирование, оформление архивных схем, чертежей, карт, планов | 0,22 | 0,24 | 0,26 |
| 3 | Построение и исследование схем исторических этапов изменения планировочной и объемно-пространственной структуры памятника; приведение архивных графических материалов (схем, чертежей, планов) к единому масштабу и совмещение их с современной геоподосновой (масштаб 1:1000) | 0,39 | 0,59 | 0,81 |
| 4 | Разработка плана графической реконструкции планировочной и объемно-пространственной структуры памятника на определенный исторический период (масштаб 1:1000) | 1,32 | 1,71 | 2,27 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПАМЯТНИКУ - СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНОВ И СХЕМ ПО НАТУРНЫМ ДАННЫМ

- Таблица 2.4

Измеритель - форматка

| № п/п | Наименование работы | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Составление историко-архитектурного опорного плана на геоподоснове с выявлением существующей и исторической планировки, объемной структуры; исследование зеленых насаждений, рельефа территории, видовых точек и пр. | 1,79 | 2,33 | 2,73 |
| 2 | Ландшафтно-исторический анализ территории; разработка схемы ландшафтно-исторического анализа | 1,06 | 1,42 | 1,77 |
| 3 | Исследование функциональных зон территории; разработка схемы функционального зонирования | 0,38 | 0,51 | 0,63 |
| 4 | Проведение локальных промеров в натуре и частичная инвентаризация отдельных элементов памятника | 0,38 | 0,52 | 0,65 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПАМЯТНИКУ - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

- Таблица 2.5

Измеритель - памятник (сад, парк, территория)

| № п/п | Площадь в га | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | до 1,0 | 1,44 | 1,74 | 2,05 |
| 2 | 5,0 | 2,87 | 3,49 | 4,10 |
| 3 | 10,0 | 4,66 | 5,66 | 6,66 |
| 4 | 25,0 | 5,74 | 6,97 | 8,20 |
| 5 | 50,0 | 7,18 | 8,71 | 10,25 |
| 6 | Добавлять на каждые последующие 10 га | 1,08 | 1,31 | 1,54 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПАМЯТНИКУ - ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (ТАКСАЦИЯ) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

- Таблица 2.6

| № п/п | Наименование работы | Измеритель | Трудозатраты в чел. дн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Маркировка деревьев | 10 дер. | 0,07 |
| 2 | Инвентаризация деревьев | 10 дер. | 0,30 |
| 3 | Ландшафтная таксация насаждений (таксация по выделам) | 1 га | 0,21 |
| 4 | Разработка паспортов наиболее ценных видов растительности | паспорт на 1 дерево | 0,05 |
| 5 | Разработка плана современного состояния территории с показом подеревной съемки и таксации по выделам (масштаб 1:1000) | форматка | 0,64 |
| 6 | Составление и обработка ведомости подеревной инвентаризации | 1 дер. | 0,04 |
| 7 | Ландшафтное описание территории | 1 га | 0,52 |
| 8 | Составление и обработка ведомости пересчета деревьев, назначенных в санитарную рубку и рубку ухода | 10 дер. | 0,30 |

- Пояснения к применению для таблиц 2.3; 2.4; 2.5; 2.6

1. Историко-архивные и библиографические исследования, фотофиксацию и другие необходимые работы определять дополнительно.

2. При совмещении нескольких разновременных планов к значениям п. 4 табл. 2.3 применять коэффициент 1,5.

3. Масштаб чертежей 1:1000.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПАМЯТНИКУ - ЗОНДАЖИ

- Таблица 2.7

| № п/п | Наименование работы | Измеритель | Глубина зондажа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,5 м | до 3 м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зондаж | 1 зондаж размером до 10 м2 | 0,82 | 5,43 |
| 2 | Фиксация в масштабе 1:100 по зондажу с составлением акта исследований | форматка | 1,53 | 1,76 |

- Пояснения к применению для таблицы 2.7

1. Трудозатраты по разработке, при необходимости, схемы - программы исследования памятника на геоподоснове методом зондажем определяются дополнительно и составляют 2,05 чел. дн. на памятник.

2. Фиксация фактического расположения зондажей на планах таблицей учтена.

3. При увеличении площади зондажа к значениям п. 1 таблицы применять коэффициент 1,2.

4. Фотофиксацию, цветные зарисовки и отбор проб для исследований определять дополнительно.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ - ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ

- Таблица 2.8

Измеритель - форматка

| № п/п | Наименование работы | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Генплан | 3,76 | 4,42 | 5,08 |
| 2 | Дендроплан | 1,68 | 1,98 | 2,28 |
| 3 | Вертикальная планировка | 2,39 | 2,81 | 3,24 |
| 4 | Санитарные рубки | 1,11 | 1,30 | 1,50 |
| 5 | Ситуационный план | 2,12 | 2,57 | 3,03 |

- Пояснения к применению для таблицы 2.8

1. Таблицей предусмотрена утрата первоначального облика памятника до 30 %.

При утрате более 30 % применять коэффициенты:

утраты до 50 % - 1,4;

утраты до 80 % - 1,6;

утраты свыше 80 % - 2,0.

2. Составление пояснительной записки и покраску чертежей определять дополнительно.

3. Масштаб чертежей принят 1:1000.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ - РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Таблица 2.9

Измеритель - форматка

| № п/п | Наименование работы | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Генплан | 1,34 | 1,68 | 2,02 |
| 2 | Разбивочный чертеж | 0,99 | 1,24 | 1,48 |
| 3 | Дендроплан | 1,19 | 1,49 | 1,78 |
| 4 | Санитарные рубки | 0,43 | 0,53 | 0,64 |
| 5 | Посадочный чертеж | 0,64 | 0,80 | 0,96 |
| 6 | Вертикальная планировка | 1,26 | 1,58 | 1,90 |
| 7 | Дорожная сеть | 1,10 | 1,37 | 1,65 |
| 8 | Земляные работы | 0,97 | 1,21 | 1,46 |
| 9 | Разрезы | 0,70 | 0,88 | 1,05 |
| 10 | Детали генплана, цветников, партеров, боскетов и т.п. в масштабе 1:50 | 1,47 | 1,91 | 2,36 |

- Пояснения к применению для таблицы 2.9

1. Таблицей предусмотрена утрата первоначального облика памятника до 30 %.

При утрате более 30 % применять коэффициенты:

утраты до 50 % - 1,4;

утраты до 80 % - 1,6;

утраты свыше 80 % - 2,0.

2. Масштаб чертежей для пп. 1 - 9 принят 1:500.

3. Покраску чертежей определять дополнительно.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Таблица 2.10

Измеритель - печатный лист

| № п/п | Наименование работы | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пояснительная записка; научно-реставрационный отчет; заключение, описание | 20,77 | 27,11 | 32,04 |
| 2 | Научно-методическое указание, технологическая карта, инструкция по производству работ; рекомендации по парковому хозяйству | 21,47 | 28,02 | 33,12 |

- РАЗДЕЛ 3. ЗОНЫ ОХРАНЫ

- ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ ЗОН ОХРАНЫ

- Таблица 3.1

| № п/п | Номера таблиц | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3.3; 3.4 | Участок со спокойным рельефом территории, с однотипной застройкой низкой, средней и высокой плотности, с количеством классификационных групп до 5, с редкой и густой однородной растительностью, с размещением памятников архитектуры на неискаженных террасах и с частичным нарушением первоначальных трасс восприятия системы видимости и пространственных взаимосвязей с сохранившимися первоначальными зонами композиционного влияния памятников; то же, но с разнотипной и сложной застройкой низкой плотности; то же, но участок с всхолмленным рельефом территории, с однотипной застройкой низкой плотности. | Участок с всхолмленным рельефом территории, с разнообразной застройкой низкой, средней и высокой плотности и со сложной застройкой средней плотности, с количеством классификационных групп до 10, с густой низкорослой и неоднородной растительностью, с частичным или с большим нарушением первоначальных трасс восприятия системы видимости и пространственных взаимосвязей, с частичным нарушением зон композиционного влияния; то же, но участок со спокойным рельефом территории, со сложной застройкой высокой плотности; то же, но с гористым рельефом территории, с однотипной застройкой низкой плотности, с количеством классификационных групп до 5. | Участок с всхолмленным рельефом территории со сложной застройкой высокой плотности, участок с гористым рельефом территории с однотипной и разнотипной застройкой высокой плотности и со сложной застройкой средней и высокой плотности, с количеством классификационных групп до 10 и более, с густой низкорослой или разнообразной растительностью, с большим нарушением первоначальных трасс восприятия системы видимости и пространственных взаимосвязей, с большим нарушением зон композиционного влияния. |

- Пояснения к применению для таблицы 3.1

1. Категория сложности зон охраны определяется по наличию 4 - 5 признаков.

2. Для историко-архивных и библиографических исследований категорию сложности принимать по п. 1 таблицы 1.1 раздела 1.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Таблица 3.2

| № п/п | Наименование |  | Ознакомление с «Заданием» «Заказчика» и предъявленной им документацией | Ознакомление с наличием проектной документации в организациях градостроительного профиля | Предварительное натурное ознакомление с объектом, определение территории для исследования, сверка геоподосновы и нанесение тек. изм. | Предварительное изучение литературных и графических источников | Основные предложения по разработке зон охраны и составу научно-проектной документации | Программа научно-проектных работ | Смета-калькуляция на научно-проектные работы и договорная документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Единичный памятник |  | 0,89 | 0,89 | 3,99 | 1,77 | 1,33 | 0,89 | 1,78 |
| 2 | Ансамбль (комплекс) |  | 1,70 | 1,70 | 7,66 | 3,41 | 2,55 | 1,70 | 3,40 |
| 3 | Город до (территория в га) | 500 | 2,20 | 2,20 | 9,90 | 4,40 | 3,30 | 2,20 | 4,40 |
| 4 |  | 1000 | 2,55 | 2,55 | 11,49 | 5,11 | 3,33 | 2,55 | 5,10 |
| 5 |  | 1500 и более | 2,87 | 2,87 | 12,93 | 5,75 | 4,31 | 2,87 | 5,74 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКУ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО ПЛАНА

- Таблица 3.3

Измеритель - единичный памятник; ансамбль (комплекс); город

| № п/п | Наименование объекта | Площадь территории в га | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Единичный памятник | до 5 | 15,96 | 23,06 | 34,05 |
| 2 |  | 10 и более | 23,06 | 33,70 | 54,62 |
| 3 | Ансамбль (комплекс) | до 25 | 40,44 | 59,60 | 102,15 |
| 4 |  | 50 | 72,00 | 106,76 | 190,12 |
| 5 |  | 100 и более | 135,14 | 201,82 | 367,11 |
| 6 | Город | до 500 | 304,69 | 525,31 | 951,31 |
| 7 |  | 1000 | 601,22 | 1039,27 | 1889,49 |
| 8 |  | 1500 и более | 897,39 | 1552,88 | 2829,44 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

- Таблица 3.4

Измеритель - единичный памятник; ансамбль (комплекс); город

| № п/п | Наименование объекта | Площадь территории в га | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Единичный памятник | до 5 | 4,61 | 7,45 | 13,83 |
| 2 |  | 10 и более | 9,93 | 14,19 | 27,67 |
| 3 | Ансамбль (комплекс) | до 25 | 19,15 | 28,38 | 55,33 |
| 4 |  | 50 | 38,66 | 56,75 | 110,31 |
| 5 |  | 100 и более | 77,68 | 113,86 | 220,62 |
| 6 | Город | до 500 | 111,02 | 190,47 | 341,93 |
| 7 |  | 1000 | 222,40 | 380,59 | 683,86 |
| 8 |  | 1500 и более | 333,42 | 571,07 | 1025,79 |

- Пояснения к применению для таблиц 3.2; 3.3; 3.4

1. Составление «Задания» определять по суммарным значениям горизонтальных граф таблицы 3.2 с применением коэффициента 0,3.

2. Дополнительно определять:

а) историко-архивные и библиографические исследования;

б) разработку историко-архитектурных подоснов и рекомендации для реконструкции (регенерации) участков исторической застройки;

в) составление текстовых материалов научно-проектной документации - пояснительных записок, отчетов, научно-методических указаний и рекомендаций;

г) обмерные работы по памятникам;

д) графические и цветные зарисовки, построение перспектив и аксонометрий;

е) фотофиксацию.

3. При необходимости разработки проектов зон охраны для крупных городов, включающих в себя много исторических мест, или проектов зон охраны для территорий, включающих в себя большие участки ландшафта с лесными массивами, для которых необходим сводный историко-архитектурный опорный план и сводный проект зон охраны, эти работы определять дополнительно с применением коэффициентов:

для таблицы 3.3 - 0,2;

для таблицы 3.4 - 0,1.

4. Трудозатраты на подготовку геоподосновы (калькирование с ее отработкой и анализом) определяются дополнительно к таблице 3.2 и составляют 0,57 чел. дн. за форматку.

5. В случае, если при исследовании объемной структуры объекта не составляется карточка первичного учета, к значениям таблицы 3.3 применять коэффициент 0,4.

6. При построении, при необходимости, каждой последующей сверх трех схем исторических этапов развития объекта трудозатраты на выполнение этих работ дополнительно к таблице 3.3 составляют:

для I категории - 0,92 чел. дн. за форматку;

для II категории - 1,17 чел. дн. за форматку;

для III категории - 1,35 чел. дн. за форматку.

7. При условии особой сложности исторического города, особой насыщенности его памятниками и при необходимости разработки опорного плана в виде двух чертежей историко-архитектурного опорного плана и историко-градостроительного опорного плана к значениям таблицы 3.3 применять коэффициент 0,76.

8. При выполнении историко-архивных и библиографических исследований для каждого дополнительного памятника сверх двадцати к значениям п. 1 таблицы 1.3 раздела 1 применять коэффициент 0,1.

9. При пользовании таблицами процентное соотношение работ устанавливается в рамках инструктивно-методических требований.

- РАЗДЕЛ 4. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

- Таблица 4.1

| № п/п | Номера таблиц | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 4.2 | Объект, на котором проводились археологические исследования. | Объект, о котором имеются только историко-архивные и библиографические сведения или данные инженерных изысканий. | Объект, о котором не имеется никаких сведений. | - |
| 2 | 4.4 | Объекты, не содержащие остатков архитектурных сооружений (фундаментов, стен, деревянных мостовых, срубов, отмосток и т.п.) | Объекты с сохранившейся более 50 % структурой, имеющие несложную строительную историю. | Объекты с сохранившейся до 50 % структурой, имеющие сложную строительную историю. | Объекты с сохранившейся до 10 % и менее структурой, со следами фундаментов и фундаментных рвов, с выявлением планировки древних поселений. |

- Пояснения к применению для таблицы 4.1

1. Категория сложности зон охраны определяется по наличию одного признака.

2. Для историко-архивных и библиографических исследований категорию сложности принимать по п. 1 таблицы 1.1 раздела 1.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

- Таблица 4.2

Измеритель - объект исследования

| № п/п | Площадь территории в га | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | до 0,1 | 6,51 | 11,20 | 16,93 |
| 2 | до 1 | 9,77 | 16,28 | 24,09 |
| 3 | до 2 | 12,38 | 19,22 | 33,72 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ПРОИЗВОДСТВО АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОМ ШУРФОВ (РАСКОПОВ)

Примечание. Размер шурфа (раскопа) в плане 2 ´ 2 м именуется «квадрат».

- Таблица 4.3

Измеритель - шурф (раскоп)

| № п/п | Размер шурфа (раскопа) в квадратах | Глубина шурфа (раскопа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1,4 м | до 3,0 м | до 5,0 м | более 5 м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 квадрат | 14,34 | 20,96 | 28,68 | 33,72 |
| 2 | 4 квадрата | 47,06 | 67,66 | 93,21 | 108,77 |
| 3 | 16 квадратов | 164,71 | 241,22 | 332,69 | 388,67 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

- Таблица 4.4

Измеритель - печатный лист

| № п/п | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отчет о проведенных исследованиях | 18,65 | 23,93 | 28,28 | 32,99 |

- Пояснения к применению для таблиц 4.2; 4.3; 4.4

1. При работе на объектах исследования до XV века применять коэффициент 1,5.

2. Процентное соотношение работ при пользовании таблицами 4.2 и 4.3 устанавливается в рамках инструктивно-методических требований.

3. При площади свыше 2 га к значениям таблицы 4.2 применять коэффициент 0,86.

4. При необходимости срезки и зачистки культурного слоя с особой осторожностью и тщательностью, тонкими слоями с помощью археологических инструментов (нож, щетка, кисть и др.) при постоянном наблюдении археолога к значениям таблицы 4.3 применять коэффициент 1,3.

5. Для исследований при снятии грунта позднейших наслоений, насыпей, перекопов для траншей, инженерных коммуникаций и фундаментов, завалов и т.п. механизированным способом и вручную (лопатой в один штык) при наблюдении археолога и с отбором характерных деталей данного периода к значениям таблицы 4.3 применять коэффициент 0,3.

6. Историко-архивные и библиографические исследования, инженерные и технологические исследования, разработку проекта организации археологических работ, надзорно-консультативную помощь специалиста-археолога при производстве различных земляных работ, не являющихся археологическими работами, определение и классификацию нумизматического материала, подготовку, прочтение и перевод эпиграфического материала, фотофиксацию, отбор проб для проведения технологических исследований, консультации со специалистами (остеологами, антропологами и т.п.), цветные зарисовки, отмывки и покраски графического материала определять дополнительно.

7. Масштаб графических материалов принят: зарисовка (вычерчивание) находок - 1:1; фиксация раскрытий - 1:10; ситуационный план и план-схема расположения шурфа (раскопа) - 1:100; генплан исследуемой территории - 1:1000.

- РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ ДЛЯ НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ - ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ - ДУБЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ЧЕРТЕЖНУЮ БУМАГУ (ВАТМАН)

- Таблица 5.1

Измеритель - форматка

| № п/п | Вид чертежей | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общий вид | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,45 |
| 2 | Фрагменты | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,32 |
| 3 | Детали | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,24 |
| 4 | Шаблоны | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |

- Пояснения к применению для таблицы 5.1

1. Характеристики категорий сложности см. раздел 1, таблица 1.1.

2. При дублировании чертежей с изменением масштаба применять коэффициент 1,5.

3. При дублировании чертежей в зеркальном изображении применять коэффициент 1,3.

4. При дублировании чертежей на светопрозрачных материалах (кальке, пленке) применять коэффициент 1,2.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ ДЛЯ НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКОВ - ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ - ГРАФИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ И ПОСТРОЕНИЯ; ОТМЫВКА И ПОКРАСКА ЧЕРТЕЖЕЙ

- Таблица 5.2

Измеритель - форматка

| № п/п | Наименование работы | Категория сложности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Графические зарисовки; построение перспектив и аксонометрий | 0,99 | 1,38 | 1,94 | 2,91 |
| 2 | Отмывка и покраска чертежей, перспектив и аксонометрий | 0,19 | 0,33 | 0,51 | 0,77 |

Пояснения к применению для таблицы 5.2

1. Характеристики категорий сложности см. раздел 1, таблица 1.1.

2. При отмывке и покраске к значениям п. 2 таблицы применять следующие коэффициенты:

для перспектив и аксонометрий - 1,6;

для чертежей фасадов, фрагментов, разверток стен, деталей памятников IV категории сложности - 1,6;

для чертежей плафонов и полов и предметов внутреннего убранства IV категории сложности - 1,3;

для планов и разрезов - 0,8.

3. При покраске гуашью применять коэффициент 0,8.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ГРАФИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ, ПОСТРОЕНИЕ, ОТМЫВКУ И ПОКРАСКУ ПЕРСПЕКТИВ И АКСОНОМЕТРИЙ АРХИТЕКТУРНЫХ АНСАМБЛЕЙ И КОМПЛЕКСОВ И ЗАРИСОВКИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ

- Таблица 5.3

Измеритель - форматка

| № п/п | Наименование работы | Категория сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Графические зарисовки, построение перспектив и аксонометрий архитектурных ансамблей и комплексов | 1,44 | 2,03 | 3,05 |
| 2 | Зарисовки (графические и в акварели) археологических вскрытий | 0,63 | 0,90 | 1,26 |
| 3 | Отмывка и покраска перспектив и аксонометрий | 0,19 | 0,33 | 0,51 |

- Пояснения к применению для таблицы 5.3

1. Характеристики категорий сложности работ:

I категория - графические зарисовки, построения перспектив и аксонометрий архитектурных ансамблей и комплексов с количеством отдельных объектов до 10, простых по форме, без показа крылец, галерей, лоджий, глав и т.п. без показа декоративных деталей;

отмывка и покраска перспектив и аксонометрий;

зарисовки археологических вскрытий с условным обозначением всех обнаруженных деталей.

II категория - графические зарисовки, построения перспектив и аксонометрий архитектурных ансамблей и комплексов с количеством отдельных объектов более 10, с показом крылец, галерей, лоджий, глав и т.п. с небольшим количеством показываемого архитектурного декора и зеленых насаждений;

отмывка и покраска перспектив и аксонометрий;

зарисовки археологических вскрытий с документальной передачей формы и фактуры всех обнаруженных деталей.

III категория - графические зарисовки построенных перспектив и аксонометрий архитектурных ансамблей и комплексов с количеством отдельных объектов более 10, с показом крылец, галерей, лоджий, глав и т.п. с большим количеством архитектурного декора, благоустройства и зеленых насаждений;

отмывка и покраска перспектив и аксонометрий;

зарисовки археологических вскрытий с документальной передачей формы, фактуры и цвета обнаруженных деталей.

2. Для отмывки и покраски перспектив и аксонометрий применять коэффициент 1,6.

3. При покраске гуашью применять коэффициент 0,8.

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ - ПЕЙЗАЖИ

- Таблица 5.4

Измеритель - форматка

| № п/п | Наименование работы | Трудозатраты в чел. дн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схематическая зарисовка пейзажа без проработки деталей | 2,63 |
| 2 | Подробная зарисовка пейзажа с проработкой деталей | 5,28 |

- РАЗДЕЛ 6. ФОТОФИКСАЦИЯ

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА РЕПРОДУКЦИОННУЮ ФОТОФИКСАЦИЮ В ФОТОЛАБОРАТОРИЯХ

- Таблица 6.1

Измеритель - негатив; отпечаток

| № п/п | Размер негатива или отпечатка в см | Негатив | Отпечаток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | контактная печать | проекционная печать |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 9 ´ 12 | 0,018 | 0,011 | 0,013 |
| 2 | 13 ´ 18 | 0,022 | 0,017 | 0,019 |
| 3 | 18 ´ 24 | 0,027 | 0,022 | 0,025 |
| 4 | 24 ´ 30 | 0,033 | 0,029 | 0,032 |
| 5 | 30 ´ 40 | 0,040 | 0,040 | 0,043 |
| 6 | 40 ´ 60 | - | - | 0,065 |
| 7 | 60 ´ 80 | - | - | 0,111 |
| 8 | 70 ´ 100 | - | - | 0,156 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ДОКУМЕНТАЛЬНО-ПРОТОКОЛЬНУЮ ФОТОФИКСАЦИЮ

- Таблица 6.2

Измеритель - негатив; отпечаток

| № п/п | Размер негатива или отпечатка в см | Негатив | Отпечаток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | контактная печать | проекционная печать |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2,4 ´ 3,6 | 0,086 | - | - |
| 2 | 6 ´ 9 | 0,101 | 0,015 | - |
| 3 | 9 ´ 12 | 0,162 | 0,019 | 0,021 |
| 4 | 13 ´ 18 | 0,235 | 0,027 | 0,033 |
| 5 | 18 ´ 24 | - | - | 0,048 |
| 6 | 24 ´ 30 | - | - | 0,064 |
| 7 | 30 ´ 40 | - | - | 0,083 |
| 8 | 40 ´ 60 | - | - | 0,114 |
| 9 | 60 ´ 80 | - | - | 0,171 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ФОТОФИКСАЦИЮ

- Таблица 6.3

Измеритель - негатив; отпечаток

| № п/п | Размер негатива или отпечатка в см | Негатив | Отпечаток (проекционная печать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 9 ´ 12 | 0,323 | - |
| 2 | 13 ´ 18 | 0,463 | 0,084 |
| 3 | 18 ´ 24 | 0,745 | 0,102 |
| 4 | 24 ´ 30 | - | 0,176 |
| 5 | 30 ´ 40 | - | 0,224 |
| 6 | 40 ´ 60 | - | 0,353 |
| 7 | 60 ´ 80 | - | 0,591 |
| 8 | 70 ´ 100 | - | 0,932 |
| 9 | 100 ´ 100 | - | 1,127 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА ЦВЕТНУЮ ФОТОФИКСАЦИЮ

- Таблица 6.4

Измеритель - негатив; слайд; отпечаток

| № п/п | Размер негатива или отпечатка в см | Негатив | Слайд с окантовкой | Отпечаток на трехслойной бумаге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2,4 ´ 3,6 | 0,014 | 0,017 | - |
| 2 | 6 ´ 6; 6 ´ 7,2 | 0,052 | 0,074 | - |
| 3 | 6 ´ 9 | 0,078 | 0,093 | - |
| 4 | 9 ´ 12 | 0,153 | - | 0,069 |
| 5 | 13 ´ 18 | 0,330 | - | 0,167 |
| 6 | 18 ´ 24 | - | - | 0,177 |
| 7 | 24 ´ 30 | - | - | 0,198 |
| 8 | 30 ´ 40 | - | - | 0,240 |
| 9 | 40 ´ 60 | - | - | 0,282 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ФОТОФИКСАЦИЮ

- Таблица 6.5

| № п/п | Вид съемки | Измеритель | Трудозатраты в чел. дн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В инфракрасных лучах | негатив 9 ´ 12 см; 3 отпечатка 18 ´ 24 см | 0,75 |
| 2 | Рентгеносъемка с выездом на место | рентгенопозитив, контротип; 3 отпечатка 18 ´ 24 см | 1,25 |
| 3 | В ультрафиолетовых лучах (метод люминесценции) | негатив 9 ´ 12 см; 3 отпечатка 18 ´ 24 см | 0,50 |
| 4 | В отраженных лучах | негатив 9 ´ 12 см; 3 отпечатка 18 ´ 24 см | 0,50 |

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА СОПУТСТВУЮЩИЕ ФОТОФИКСАЦИИ РАБОТЫ

- Таблица 6.6

Измеритель - негатив; отпечаток

| № п/п | Размер негатива или отпечатка в см | Техническая ретушь старых или испорченных негативов | Тонировка отпечатков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 9 ´ 12 | 0,005 | 0,005 |
| 2 | 13 ´ 18 | 0,008 | 0,006 |
| 3 | 18 ´ 24 | 0,010 | 0,009 |
| 4 | 24 ´ 30 | 0,013 | 0,013 |
| 5 | 30 ´ 40 | 0,016 | 0,019 |
| 6 | 40 ´ 60 | - | 0,038 |
| 7 | 60 ´ 80 | - | 0,075 |
| 8 | 70 ´ 100 | - | 0,110 |
| 9 | 100 ´ 100 | - | 0,157 |

- Пояснения к применению для таблиц 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6

1. Таблицами предусмотрено и дополнительно не определяется производство работ соответствующей аппаратурой, ознакомление с объектом (с выездом на место съемки в пределах города), выбор точек съемок, освещения, подготовка осветительных приборов, приготовление реактивов и обработка отснятого материала, резка, сушка, подбор фотоматериалов соответственно заказу, прием и выдача заказов.

2. На факторы, влияющие на выполнение работ, применять коэффициенты:

а) при фотофиксации с больших чертежей, гравюр, иллюстраций и т.п., размещаемых на двух негативах - 1,2;

б) то же, на трех и более негативах - 1,3;

в) при фотофиксации с цветных оригиналов или оригиналов, выполненных в карандаше - 1,2;

г) при фотофиксации с одиночных калек - 1,05;

д) при фотофиксации с использованием старых архивных негативов - 1,5;

е) при печатании с одного старого архивного негатива более 5 отпечатков - 0,8;

ж) то же, более 25 отпечатков - 0,65;

з) изготовление отпечатков на жесткой основе - фотобумаге, наклеенной на картон, фанеру или алюминиевые листы - 1,25;

и) изготовление отпечатков составных панорам с увеличением по заданному масштабу - 1,3;

к) при печатании через увеличение (размером 40 ´ 60 см и более) путем склейки двух листов - 1,1;

л) печать на глянцевой бумаге с последующим глянцеванием - 1,2;

м) выравнивание плоскостей в позитивном изображении - 1,5;

н) выкадривание из негатива фрагмента - за первый отпечаток - 1,3;

о) при фотофиксации мелких археологических находок (менее 5 см) - 1,2.

3. Фотофиксацию, выполняемую в архивах и музеях, определять по таблице 6.2.

4. Для отпечатков с узкой пленки к значениям таблицы 6.2 применять коэффициент 1,5.

5. Для отпечатков свыше 1 м2 к значениям п. 9 таблицы 6.3 применять коэффициент 2,0 за каждый квадратный метр.

6. Для отпечатков свыше 24 дм2 к значениям п. 9 таблицы 6.4 применять коэффициент 1,3 за каждый квадратный дециметр.

- РАЗДЕЛ 7. СМЕТНЫЕ РАБОТЫ

- ТРУДОЗАТРАТЫ В ЧЕЛ. ДН. НА СМЕТНЫЕ РАБОТЫ

- Таблица 7.1

Измеритель - 10 позиций (описи или сметного расчета)

| № п/п | Наименование работы | Опись работ |  |  | Сметные расчеты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при отсутствии документации | при наличии обмерных чертежей или фотографии | при наличии документации | сметный расчет по укрупн. показат. | смета по развернутой форме | смета по закрытой форме | сводный сметный расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реставрационные, реставрационно-восстановительные, консервационные работы | 1,18 | 0,92 | 1,03 | 2,1 | 0,82 | 0,41 | 0,62 |
| 2 | Инженерно-технические и специальные работы | 0,91 | 0,71 | 0,79 | 1,6 |  |  |  |

- Пояснения к применению для таблицы 7.1

1. Описи работ, не требующих разработки научно-проектной документации, должны быть согласованы с «Заказчиком».

2. При повторном использовании материалов для составления сметных расчетов применять коэффициент 0,7.

3. При повторяемости в сметных расчетах наименования работы более двух раз применять коэффициент 0,8.

4. Составление калькуляций на строительные материалы и изделия, расчет стоимости транспортных расходов определяются дополнительно.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть 2. Основные указания Приложения Приложение 1 Основное содержание научно-методического руководства научно-проектными работами Приложение 2 Продолжительность неблагоприятного периода при исследовании памятников истории и культуры Приложение 3 Коэффициенты на полевые работы в пустынных и безводных районах при исследованиях памятников истории и культуры Приложение 4 Факторы, усложняющие производство полевых работ при исследовании памятников истории и культуры Приложение 5 Коэффициенты, применяемые при изменении масштаба чертежей в графических работах Приложение 6 Определение физического объема памятников истории и культуры - зданий, сооружений 4. Раздел 1 Здания и сооружения, в том числе малые архитектурные формы и народное деревянное зодчество Таблица 1.1 Характеристики категории сложности памятников истории и культуры - зданий и сооружений при выполнении научно-проектных работ Пояснения к применению для таблицы 1.1 Таблица 1.2 Трудозатраты в чел. дн. на предварительные работы Пояснения к применению для таблицы 1.2 Таблица 1.3 Трудозатраты в чел. дн. на историко-архивные и библиографические исследования и исторические записки Пояснения к применению для таблицы 1.3 Таблица 1.4 Трудозатраты в чел. дн. на архитектурно-археологические обмеры памятника в целом - планы Таблица 1.5 Трудозатраты в чел. дн. на архитектурно-археологические обмеры памятника в целом - фасады Таблица 1.6 Трудозатраты в чел. дн. на архитектурно-археологические обмеры памятника в целом - разрезы Таблица 1.7 Трудозатраты в чел. дн. на архитектурно-археологические обмеры конструкций памятника Таблица 1.8 Трудозатраты в чел. дн. на архитектурно-археологические обмеры частей и элементов памятника Таблица 1.9 Трудозатраты в чел. дн. на архитектурно-археологические обмеры внутреннего убранства памятника - печей, каминов, приборов освещения, встроенной мебели, иконостасов Пояснения к применению для таблиц 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9 Таблица 1.10 Трудозатраты в чел. дн. на зондажи Пояснения к применению для таблицы 1.10 Таблица 1.11 Трудозатраты в чел. дн. на шурфы Пояснения к применению для таблицы 1.11 Таблица 1.12 Трудозатраты в чел. дн. на определение метрических и объемных параметров памятника по фотографиям Пояснения к применению для таблицы 1.12 Таблица 1.13 Трудозатраты в чел. дн. на инженерные исследования памятника Пояснения к применению для таблицы 1.13 Таблица 1.14 Трудозатраты в чел. дн. на комплексы технологических исследований по строительным и отделочным материалам (каменным, металлическим, деревянным, химическим) памятника в целом Пояснения к применению для таблицы 1.14 Таблица 1.15 Трудозатраты в чел. дн. на составление текстовых материалов научно-проектной документации Пояснения к применению для таблицы 1.15 Таблица 1.16 Трудозатраты в чел. дн. на архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом - планы Пояснения к применению для таблицы 1.16 Таблица 1.17 Трудозатраты в чел. дн. на архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом - фасады Пояснения к применению для таблицы 1.17 Таблица 1.18 Трудозатраты в чел. дн. на архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом - разрезы Пояснения к применению для таблицы 1.18 Таблица 1.19 Трудозатраты в чел. дн. на конструктивные решения проекта реставрации памятника в целом Пояснения к применению для таблицы 1.19 Таблица 1.20 Трудозатраты в чел. дн. на основные решения по организации реставрации памятника Пояснения к применению для таблицы 1.20 Таблица 1.21 Трудозатраты в чел. дн. на архитектурно-строительные рабочие чертежи по памятнику в целом - планы Таблица 1.22 Трудозатраты в чел. дн. на архитектурно-строительные рабочие чертежи по памятнику в целом - фасады Таблица 1.23 Трудозатраты в чел. дн. на архитектурно-строительные рабочие чертежи по памятнику в целом - разрезы Таблица 1.24 Трудозатраты в чел. дн. на архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника Пояснения к применению для таблицы 1.24 Таблица 1.25 Трудозатраты в чел. дн. на инженерно-конструкторские рабочие чертежи Пояснения к применению для таблицы 1.25 Таблица 1.26 Трудозатраты в чел. дн. на рабочие чертежи внутреннего убранства - печей, каминов, приборов освещения, встроенной мебели, иконостасов Пояснения к применению для таблицы 1.26 Таблица 1.27 Трудозатраты в чел. дн. на рабочие чертежи готовых изделий - решеток, крестов, металлических дверей, оконных и дверных приборов, столярных изделий: окон, дверей, балясин Пояснения к применению для таблицы 1.27 Таблица 1.28 Трудозатраты в чел. дн. на проектную документацию инженерного оборудования (ОВ, ВК, ЭО, СУ, ЭА) памятника Пояснения к применению для таблицы 1.28 Таблица 1.29 Трудозатраты в чел. дн. на рабочую документацию по покраске памятника и позолотным работам Пояснения к применению для таблицы 1.29 Раздел 2. сады, парки, территории, в том числе недвижимых памятников истории и культуры - зданий и сооружений Таблица 2.1 Характеристики категорий сложности по видам памятников садово-парковой архитектуры и территорий, в том числе недвижимых памятников истории и культуры - зданий и сооружений при выполнении научно-проектных работ Пояснения к применению для таблицы 2.1 Таблица 2.2 Трудозатраты в чел. дн. на предварительные работы Пояснения к применению для таблицы 2.2 Таблица 2.3 Трудозатраты в чел. дн. на натурные исследования по памятнику - подготовка геоподосновы Таблица 2.4 Трудозатраты в чел. дн. на натурные исследования по памятнику - составление планов и схем по натурным данным Таблица 2.5 Трудозатраты в чел. дн. на натурные исследования по памятнику - вертикальная планировка Таблица 2.6 Трудозатраты в чел. дн. на натурные исследования по памятнику - инвентаризация (таксация) зеленых насаждений Пояснения к применению для таблиц 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 Таблица 2.7 Трудозатраты в чел. дн. на натурные исследования по памятнику - зондажи Пояснения к применению для таблицы 2.7 Таблица 2.8 Трудозатраты в чел. дн. на проектные работы - эскизный проект реставрации Пояснения к применению для таблицы 2.8 Таблица 2.9 Трудозатраты в чел. дн. на проектные работы - рабочая документация Пояснения к применению для таблицы 2.9 Таблица 2.10 Трудозатраты в чел. дн. на текстовые материалы научно-проектной документации Раздел 3. Зоны охраны Таблица 3.1 Характеристики категорий сложности зон охраны Пояснения к применению для таблицы 3.1 Таблица 3.2 Трудозатраты в чел. дн. на предварительные работы Таблица 3.3 Трудозатраты в чел. дн. на натурные исследования, разработку историко-архитектурного плана Таблица 3.4 Трудозатраты в чел. дн. на проектные работы Пояснения к применению для таблиц 3.2; 3.3; 3.4 Раздел 4. Археологические исследования Таблица 4.1 Характеристики категорий сложности объектов археологических исследований Пояснения к применению для таблицы 4.1 Таблица 4.2 Трудозатраты в чел. дн. на предварительные работы по археологическим исследованиям Таблица 4.3 Трудозатраты в чел. дн. на производство археологических исследований методом шурфов (раскопов) Таблица 4.4 Трудозатраты в чел. дн. на отчет о проведенных археологических исследованиях Пояснения к применению для таблиц 4.2; 4.3; 4.4 Раздел 5. Разные работы Таблица 5.1 Трудозатраты в чел. дн. на сопутствующие работы для недвижимых памятников - зданий и сооружений - дублирование чертежей на чертежную бумагу (ватман) Пояснения к применению для таблицы 5.1 Таблица 5.2 Трудозатраты в чел. дн. на сопутствующие работы для недвижимых памятников - зданий и сооружений - графические зарисовки и построения; отмывка и покраска чертежей Таблица 5.3 Трудозатраты в чел. дн. на графические зарисовки, построение, отмывку и покраску перспектив и аксонометрий архитектурных ансамблей и комплексов и зарисовки археологических вскрытий Пояснения к применению для таблицы 5.3 Таблица 5.4 Трудозатраты в чел. дн. на художественные работы - пейзажи Раздел 6. Фотофиксация Таблица 6.1 Трудозатраты в чел. дн. на репродукционную фотофиксацию в фотолабораториях Таблица 6.2 Трудозатраты в чел. дн. на документально-протокольную фотофиксацию Таблица 6.3 Трудозатраты в чел. дн. на художественную фотофиксацию Таблица 6.4 Трудозатраты в чел. дн. на цветную фотофиксацию Таблица 6.5 Трудозатраты в чел. дн. на специализированную фотофиксацию Таблица 6.6 Трудозатраты в чел. дн. на сопутствующие фотофиксации работы Пояснения к применению для таблиц 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 Раздел 7. Сметные работы Таблица 7.1 Трудозатраты в чел. дн. на сметные работы Пояснения к применению для таблицы 7.1